咸宁市能源发展“十五五”规划

（征求意见稿）

咸宁市发展和改革委员会

2026年6月

目  录

一、 发展基础与总体要求	1

（一） “十四五”能源发展成效	1

（二） 面临的形势	4

（三） 目标要求	7

二、 加快构建新型电力系统	11

（一） 建设内陆核电创新中心	11

（二） 大力推动新能源发展	12

（三） 建设坚强韧性输配电网络	14

（四） 提升电力系统灵活调节能力	16

三、 强化化石能源兜底保障	17

（一） 强化传统能源供应链	17

（二） 保障化石能源储备能力	18

四、 推动能源消费绿色低碳转型	19

（一） 推动工商业领域节能降碳	19

（二） 深化交通领域低碳转型	20

（三） 加快建筑领域能效提升	21

（四） 倡导全民绿色低碳生活	21

五、 加速培育能源领域新质生产力	22

（一） 着力提升能源科技创新水平	22

（二） 提档升级能源装备制造产业	23

（三） 大力支持新模式新业态发展	25

六、 提升能源惠企利民服务水平	26

（一） 优化企业营商环境	26

（二） 提升用能服务水平	27

（三） 完善充电基础设施	28

（四） 提升居民用能水平	29

（五） 强化能源监管能力	30

七、 加强规划实施与管理	31

（一） 强化组织实施	31

（二） 加强要素保障	31

（三） 提升管理水平	32

八、 环境影响评价	32

（一） 强化规划与项目环评制度联动	32

（二） 严格能源开发生产环节环境保护	32

（三） 加强能源运输储备环节环境保护	33

（四） 强化能源消费利用环节环境保护	33

发展基础与总体要求

“十四五”能源发展成效

“十四五”以来，咸宁市深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略，紧扣碳达峰碳中和目标，坚持安全为本、绿色低碳、创新驱动、协调发展、民生优先的原则，能源高质量发展迈出坚实步伐，取得突出成就。

1.能源结构优化实现历史性跨越

能源消费低碳化成效显著，利用效率持续提升。“十四五”期间，全市以年均3.6%的能源消费增速，支撑了年均6.1%的GDP增长，单位GDP能耗累计下降11.4%，能源消费强度持续降低。消费结构持续优化，煤炭消费占比稳步下降，清洁能源替代效应加速显现。电力和天然气消费快速增长，年均增速分别达到7.5%和9%，终端用能电气化、多元化特征更加鲜明。

电源结构实现历史性优化，装机规模跨越增长。“十四五”期间，全市新能源装机容量大幅增长，发展能级显著提升，光伏发电装机达到271.5万千瓦，年均增速高达51.9%；风电装机达到37.4万千瓦，年均增速10.2%。新能源装机占电力总装机的比重由2020年的17.1%提升至38.3%，成为电力供应的主要增长极和重要组成部分，以新能源为主体的新型电力系统建设取得关键进展。

2.能源基础设施迈向现代化新阶段

电网网架结构不断强化，供电可靠性迈上新台阶。电网建设与改造力度空前，全市变电总容量达1065.8万千伏安，“十四五”期间净增287.4万千伏安，年均增长8.2%。主网架结构持续优化，供电能力稳步增长。配电网建设取得突破性进展，10千伏线路联络率和分段合理化水平显著提高，负荷转供能力和供电灵活性大幅增强。建成新型储能电站2个，系统调节能力有效增强。全市供电可靠率由99.716%提升至99.9236%，重要用户供电电源全部实现规范化配置，电力供应质量与服务体验达到历史最好水平。

油气供应网络持续完善，安全保供能力显著增强。油气管网建设扎实推进，全市油气长输管线总里程达301公里，南三县天然气长输管线及川气东送二线嘉鱼段建设正加速推进，供应保障网络持续织密。管道燃气普及率达到69%，“十四五”期间提升15个百分点。仪长线等4条长输管线生产运营情况良好，出台一系列安全管控和应急保供制度，应急保障能力不断强化，近年来未发生安全事故。城镇燃气安全专项整治深入开展，全面完成“问题管网”排查与更新改造，构建起全覆盖、常态化的燃气管道安全风险防控机制。

新型基础设施加快布局，绿色出行体系初步建成。积极顺应新能源汽车产业发展趋势，适度超前建设充换电基础设施网络，建成各类充电枪21341个，覆盖城乡的充电网络加快延伸。农村地区充电基础设施建设走在前列，进度处于全省领先水平。咸安区获批“全省充电基础设施建设应用示范县”，通山县成功入选国家2025年县域充换电设施补短板试点县，城乡一体的绿色交通能源补给网络正在加速形成。

3.能源产业创新动能加速积聚

科创能力稳步提升，成果转化效益初步显现。聚焦新能源、储能、智慧能源等关键技术领域，引导支持维达力、跨克能源等骨干企业与高校、科研院所开展产学研合作。“十四五”期间，累计完成能源领域具有应用价值的创新成果转化15项。企业创新主体地位进一步巩固，“高效低耗活性焦制备及烟气净化技术装备与应用”荣获湖北省自然科学二等奖，“水利水电智能启闭机研究与产业化”获得中央引导地方科技发展专项资金支持，初步形成“产学研用”一体化创新生态。

产业体系加快构建，百亿级产业集群初具规模。市场主体培育力度不断加大，累计认定能源领域科技型中小企业超20家，武汉（咸宁）离岸科创园成功引进4家能源科技企业，4家企业被认定为国家高新技术企业。产业规模快速壮大，全市绿色能源产业产值达到80亿元，以清洁能源开发、装备制造、技术服务为核心的产业链条加快延伸拓展，成为支撑区域经济高质量发展的新增长点。

| 专栏1 咸宁市“十四五”能源发展主要成就 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 单位 | 2020年 | 2025年 | 年均/累计 |
| 能源消费总量 | 万吨标准煤 | 637.7 | 760.8 | 3.6% |
| 非化石能源消费占比 | % | - | 完成省定目标 | - |
| 发电总装机 | 万千瓦 | 374.6 | 829.8 | 17.2% |
| 其中： 水电 | 万千瓦 | 17.8 | 15.7 | -2.5% |
| 火电 | 万千瓦 | 300.2 | 505.3 | 10.5% |
| 风电 | 万千瓦 | 23 | 37.4 | 10.2% |
| 太阳能发电 | 万千瓦 | 33.6 | 271.5 | 51.9% |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 93.2 | 133.5 | 7.5% |
| 全社会最大用电负荷 | 万千瓦 | 192 | 296 | 9.0% |
| 新型储能规模 | 万千瓦 | 0 | 10 | [10] |
| 新能源汽车充电枪 | 个 | 543 | 21341 | 108.4% |
| 管道燃气普及率 | % | 54 | 69 | [15] |

面临的形势

湖北加快建成中部地区崛起重要战略支点，对能源发展提出更高标准和更高要求，复杂多变内外部环境给能源领域带来新的机遇与挑战。咸宁市位于长江中游城市群地理中心、武汉城市圈和长株潭城市群结合地带，处于岳阳—九江—咸宁“中三角”重要战略支点，是武汉都市圈和长江中游城市群重要城市，在区域能源发展格局中承担重要角色，需要牢牢抓住以下三项突出优势：

一是发挥交通区位优势，融入武汉能源都市圈发展。咸宁同武汉产业承接合作持续深化，共同编制了武汉都市圈产业链地图、产业招商地图，承接武汉产业转移项目100余个，构建起“武汉策源—咸宁落地”的一体化产业生态雏形。在建设武汉都市圈绿色增长极的过程中，要继续深度融入长江经济带发展、中部地区崛起等国家重大战略，优化资源配置和空间布局，深度参与武汉能源都市圈建设，强化区域能源基础设施互联互通，加强与武汉及毗邻地区城市协作，加快形成区域能源协同发展格局。

二是发挥资源禀赋优势，推进新能源集约高效发展。咸宁新能源资源禀赋优越、品类齐全。核能开发条件得天独厚，拥有湖北省核电首选厂址；风光资源较为富集，风电技术可开发量约220万千瓦、集中式光伏约500万千瓦；生物质资源种类丰富、总量较大；地热资源居全国前列，开发潜力可观，新能源开发布局规划走在全省前列。同时，咸宁毗邻鄂东负荷中心，未来仍有较大消纳空间。应加快推动新能源集约高效开发，创新发展模式，着力打造武汉都市圈重要绿色电力供应基地，有力支撑区域绿色能源消费。

三是发挥产业协同优势，助力能源新质生产力发展。咸宁市聚焦“新能源+储能”“新能源+产业”等模式创新，光伏组件制造、风电塔筒生产、生物质燃料加工等产业环节持续完善，初步形成“上游开发—中游储运—下游消纳”的产业闭环，绿色能源产业体系雏形初显。要持续放大产业协同效应，加速科技成果转化应用，推动新能源产业扩群强链、提档升级，加快打造具有咸宁特色的新能源产业体系。

在充分认识发展优势的同时，也必须清醒看到，推进能源高质量发展仍面临四个方面的突出挑战：

一是能源清洁转型仍面临较大压力。传统煤炭消费仍然是咸宁能源消费的主要种类，煤炭消费占比超六成，清洁能源替代仍需进一步提速。“十五五”期间，预计咸宁能源消费保持刚性增长，年均增速约3%，煤炭消费总量削减替代空间仍然较大，2030年前完成碳达峰目标任务艰巨。亟须进一步提高化石能源利用效率，大力推动清洁能源的开发和利用，减少能源领域碳排放。

二是能源基础设施建设相对滞后。电网系统面临保供与消纳双重压力。2025年最大网供负荷228万千瓦，最大供电能力为205万千瓦，电力供需长期处于“紧平衡”状态。南三县新能源送出存在卡口，局部电网已出现供电紧张与新能源外送受限并存的问题。抽水蓄能、新型储能等灵活性调节资源建设相对滞后，难以匹配新能源装机快速增长的调峰需求，新能源消纳矛盾日益凸显。燃气供应体系存在区域不均衡问题。全市管道燃气普及率总体偏低，且南北差异显著，南三县普及率仅约50%，远低于北部85%以上的水平。长输管道未完全贯通，气源保障能力和管网集约化水平有待进一步提升，部分地区瓶装液化气市场“小、散、乱”问题依然存在。

三是绿色能源产业缺乏核心竞争力。全市绿色能源产业呈现“小、散、弱”的市场格局，在发电领域，全市单体项目平均规模约5万千瓦，不到全省平均水平的三分之二。在装备制造领域，市县两级均未形成以新能源为核心的产业发展平台，年产值过10亿元的龙头企业稀缺，75%的企业游离于产业联盟之外，合作网络呈两极分化态势，半数企业处于弱合作状态，技术协同与资源整合能力薄弱，难以通过集群化发展形成竞争合力。

四是新能源开发生态制约愈发明显。咸宁属于幕阜山脉水源与生物多样性保护重要区，是华中地区重要的生态功能屏障与绿色资源宝库，承担着重要水源涵养与生物多样性保护功能，生态环境地位十分重要。“三区三线”调整后，可用土地资源约束趋紧，集中连片、开发条件优越的土地资源日益稀缺，光伏、风电等项目大规模连片开发难度加大。此外，内陆核电短期内启动存在较大阻力，项目开发还面临一系列社会层面压力。要素制约与环境制约相互交织，对项目科学布局和精细化管理提出了更高要求。

目标要求

指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入践行“四个革命、一个合作”能源安全新战略，锚定碳达峰碳中和目标，完整准确全面贯彻新发展理念。认真落实省委、省政府支点建设战略部署，立足全市基本情况，以增强能源多元供给能力为基础，以加快能源结构调整为主攻方向，以优化能源发展布局为重要支撑，大力推进能源科技创新，全面提升能源治理效能，加快构建协调发展新格局。抢抓长江经济带发展和武汉城市圈同城化发展历史机遇，为湖北加快建成中部地区崛起重要战略支点贡献咸宁力量。

基本原则

坚持多元保障，安全发展。立足全市能源资源禀赋，推动传统能源和新能源多能互补、深度融合，加强能源基础设施网络及调节设施建设，完善能源储备与应急保障设施，增强能源供给体系韧性，常态情况下保持供应充足、极端情况下守牢安全底线。

坚持生态优先，有序发展。持续深入践行“两山”理念，严守生态保护红线与环境敏感区，努力打造武汉都市圈自然生态公园城市。建立“风光开发－生态修复”协同机制，实现能源转型与环境保护双赢。

坚持绿色转型，低碳发展。推进能源生产和消费协同绿色低碳转型，大力发展清洁能源，提升可再生能源装机比例。严格控制煤炭、石油消费总量，提高煤炭清洁化利用水平。在工业、交通、建筑等领域推进清洁能源替代。

坚持科技引领，创新发展。加快核心技术引进与推广应用，推动科技创新和产业创新深度融合，聚焦新型储能、地热能开发等关键技术攻关，推动新能源产业链发展，培育能源领域新质生产力。

坚持区域合作，协同发展。深度参与武汉能源都市圈建设，强化跨区域基础设施互联互通。推动与周边城市在产业分工、消纳协同、技术共享等领域深度协作，形成区域能源一体化发展格局。

坚持惠企富民，共享发展。着力降低企业用能成本，优化企业营商环境。始终以人民为中心，加强城乡能源基础设施建设，提升民生相关能源服务水平。深化农村能源革命，更好地服务乡村振兴和农业农村现代化。

发展目标

锚定2035年基本实现社会主义现代化的总体目标，聚焦“扩风光、推核电、强网架、增储能、引产业、优治理”，力争2030年完成“五倍增、三突破”，即能源综合生产能力、新能源装机规模、电网承载能力、电动汽车充电枪数量、绿色能源产业产值五个倍增和惠企富民、模式创新、区域协同三个突破，打造鄂东南电力供应基地、武汉都市圈能源科技创新承接平台、全省内陆核电创新中心，形成多元安全、绿色低碳、创新聚合、高效普惠的现代能源体系。

——多元安全。能源综合生产能力、电网承载能力倍增，能源综合生产能力达到254万吨标准煤，发电总装机达到1200万千瓦，电网可承载新能源接入700万千瓦，油气长输管线总里程达到466公里。煤炭、天然气、石油储备能力达到国家要求。建成抽水蓄能装机140万千瓦、新型储能装机50万千瓦，需求侧响应能力达到最大用电负荷的8%，能源供给韧性显著增强。

——绿色低碳。到2030年，新能源发电装机容量倍增，达到700万千瓦，装机比重达到58%以上。工业、交通、建筑等能源消费清洁转型取得实质性成效，电能占终端能源消费比重达到30%，非化石能源消费完成省定目标，能源供给和消费结构进一步优化。

——创新聚合。跨区域能源基础设施互联互通水平显著提升，积极承接武汉都市圈科技创新平台和绿色能源产业，能源区域合作取得重大突破。能源领域科技创新能力不断提升，绿色能源产值实现倍增，突破160亿元，形成具有咸宁特色的能源产业。落地一批绿电直连、构网型新能源场站、虚拟电厂等试点示范项目，模式创新取得重大突破。

——普惠高效。通过政府引导、绿色金融等方式，全面提升服务效能，能源开发成本进一步降低。用能企业通过市场化交易、绿电直连等方式有效降低用能成本。充电网络持续提质扩面，充电枪数量实现倍增，达到4.2万个。农村能源革命取得显著成效，清洁能源覆盖率大幅提升，有效带动农村就业与收入，惠企富民取得重大突破。

| 专栏2 咸宁市“十五五”能源发展主要目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 指标 | 单位 | 2025年 | 2030年 | 属性 |
| 多元安全 | 能源综合生产能力 | 万吨标煤 | 100 | 254 | 预期性 |
|  | 发电装机总规模 | 万千瓦 | 829.8 | 1200 | 预期性 |
|  | 油气长输管线总里程 | 公里 | 301.28 | 466 | 预期性 |
|  | 抽水蓄能装机规模 | 万千瓦 | 0 | 140 | 预期性 |
|  | 新型储能装机规模 | 万千瓦 | 10 | 50 | 预期性 |
|  | 需求侧响应能力 | % | 5 | 8 | 预期性 |
| 绿色低碳 | 新能源发电装机 | 万千瓦 | 318 | 700 | 预期性 |
|  | 非化石能源消费比重 | % | - | 达到省定目标 | 约束性 |
|  | 新能源装机比重 | % | 38 | 58 | 预期性 |
| 创新聚合 | 系统友好型新能源装机规模 | 万千瓦 | - | 50 | 预期性 |
|  | 绿色能源产业产值 | 亿元 | 80 | 160 | 预期性 |
| 普惠高效 | 供电可靠率 | % | 99.9236 | 99.98 | 预期性 |
|  | 管道燃气普及率 | % | 69 | 80 | 预期性 |
|  | 电动汽车充电枪数量 | 万个 | 2.1 | 4.2 | 预期性 |

空间布局

立足各区县资源禀赋与产业基础，构建优势互补、特色鲜明的县域能源差异化发展格局。依托主城区和咸宁高新区产业集聚优势，积极承接能源科技项目转移，加快培育新型储能、氢能装备等新兴产业，建设咸安能源装备创新发展区；依托蒲圻电厂及百万千瓦新能源基地，推动新能源开发与乡村振兴深度融合，打造赤壁农村能源革命先行县；依托省级低碳冶金特色产业集群及金盛兰源网荷储一体化项目，推进绿电直连、生物质供热、地热利用等特色应用，打造嘉鱼新能源集成融合发展样板县；充分发挥大畈核电、大幕山抽蓄等重大项目聚集优势，统筹推进重大项目落地，打造通山风光核储绿色能源基地；依托国家级云母电子材料产业集群及电池材料产业基础，打造通城、崇阳储能材料及装备制造集群，加快构建重点突出、协同联动的市域能源发展新格局。

加快构建新型电力系统

围绕构建以新能源为主体的新型电力系统目标，统筹推进“源网荷储”一体化发展，加快形成核电突破引领、风光规模开发、电网柔性支撑、储能多元布局的电力高质量发展新格局。

建设全省内陆核电创新中心

强化厂址资源保护。坚持将大畈核电项目厂址作为重要的战略储备资源予以最严格的保护。落实《咸宁核电厂址保护办法》，严守厂址半径10公里应急计划区与5公里规划限制区，严格控制区内人口增长和项目开发，确保厂址完整性和适宜性。持续深化核电科普“进校园、进机关、进社区”活动，增强群众获得感和支持度。深化与黄石等周边地区协同保护机制，为项目重启创造良好条件。

布局“4+1”核电堆型。把握国家“积极安全有序发展核电”政策窗口，力争“十五五”末期大畈核电实现核准突破。积极布局ACLR-100铅铋快堆等第四代先进核能系统实验堆，探索构建“4台大型动力堆+1座先进技术实验堆”的“4+1”差异化、互补式发展格局，打造内陆核电示范工程，抢占核能科技创新制高点。

拓展核能综合利用。发挥第四代核能系统多用途、高参数技术优势，以先进模块化小堆为主要载体，积极拓展核能综合利用场景，培育“核能+”新业态。重点推动核能供热应用，利用反应堆出口高温蒸汽或热能，为工业园区提供工业蒸汽和大规模集中清洁供暖。同步开展医用同位素生产示范，将同位素生产纳入核能反应堆重要应用场景，在保障能源供应的同时服务国家战略需求。通过多元综合利用，打造核能多用途协同开发创新基地。

大力推动新能源发展

推动风光发电资源集约高效利用。统筹规划全市新能源资源开发利用，依托通山大幕山抽水蓄能电站、大畈核电站等重大工程，布局一批新能源项目，着力构建风光核储多能互补千万千瓦级新能源大基地，打造鄂东南电力供应基地。创新推广“光伏+农业”“风电+文旅”等融合发展模式。探索新能源非电化利用路径，在具备条件的工业园区、物流园区开展新能源供热示范。积极推动新能源制氢氨醇项目发展。

推进分布式光伏健康有序发展。统筹平衡集中式与分布式光伏发展需求，综合考虑电网消纳条件和系统承载力，科学确定分布式光伏建设规模和时序。推动分布式光伏与乡村振兴、工业园区、交通、建筑、新基建深度融合，推进工商业“自发自用”分布式光伏模式，推广光伏建筑一体化（BIPV）应用。促进工商业分布式光伏公平承担系统调节责任，鼓励分布式光伏与智能微网、用户侧储能相结合的源网荷储一体化建设，推动源网荷储协同发展。

推动生物质能循环利用。构建以可再生能源与传统能源协同互补、梯级利用为特征的清洁供热体系。合理布局生物质热电联产，推动有条件的生活垃圾、农林废弃物等生物质直燃发电项目向热电联产转型。在热负荷集中、条件成熟的工业园区及产业集聚区，有序布局生物质集中供热项目。加快推进中德环保二期生物质发电、凤凰工业园热电联产等重点项目建设。统筹布局生活垃圾焚烧发电与农林生物质发电，支持开展燃煤与生物质耦合发电技术改造，构建多元化、高效率的生物质能利用路径。

推动地热能规模化应用。实施重点区域浅层地热能资源调查评价、文旅康养区中深层地热资源勘查、嘉鱼-洪湖地区中高温地热资源勘查等，进一步查明地热资源条件和资源量，为科学有序开发利用提供支撑。合理发展工业余热和再生水源热泵，推动地热能建筑试点示范工程建设。适度推进浅层地热能利用由公共建筑向住宅和工业建筑延伸、由城镇向农村地区拓展。对于市政供热管网难以到达或敷设供热管网经济效益差的地区，探索采用地热能作为集中供热的补充热源，对同时具有冬季采暖和夏季空调制冷需求的住宅小区或公建商业用户实行集中供热（冷）。

专栏3 新能源重点工程

- 核电。咸宁大畈核电站，采用世界上最先进的第三代非能动核电技术路线，四台百万千瓦级压水堆核电机组。 - 风光发电。咸安区300MW集中式风电项目、赤壁赵李桥100MW风电项目、崇阳沙坪100MW风电项目、通山杨芳100MW风力发电项目、咸安区大幕乡150MW农光互补光伏发电项目、柳山湖100MW复合光伏发电项目、崇阳石城300MW复合光伏电站项目等。 - 多能互补一体化基地。依托蒲圻电厂建设风光火储百万千瓦新能源基地，共享输电通道，探索一体化调度，推进火电与新能源联营；以抽水蓄能和一定规模储能设施为基础，布局建设一批风光水储新能源基地；在风光资源富集地区，探索规划建设风光氢储一体化基地，谋划区域绿氢输送管道，构建区域氢能储运网络。 - 生物质。咸宁市中德环保二期9MW生物质发电、咸安凤凰工业园24MW热电联产项目、蓝焰生物质热解联产联供项目、通城县园区热电联产项目。 - 地热能。嘉鱼县石泉地热管道建设项目，从高铁岭镇地热井口铺设管道至县内文旅项目。

建设坚强韧性输配电网络

提升主网架承载能力。扩建赤壁500千伏变电站，满足蒲圻三期和新能源外送需求，增强区域电网互联互通能力。探索在通山县建设汇集站将南三县新能源资源打捆送出，提升资源整体利用效率。加快升级改造电网薄弱网架，着力提升电网外送能力，建设闯王、官庄等220千伏输变电工程，加强骨干输电通道建设，解决局部区域输电瓶颈，全面构建220千伏电网以链式为主、环网为辅的网络结构。到“十五五”末，公用变容量达到917万千伏安，电网承载能力实现倍增。

提升供电质量与可靠性。重点加强城市中心区、新兴产业园区和乡村振兴重点区域的电网建设与改造，新建咸安渔水路、通山沙堤、嘉鱼北门等110千伏输变电工程。推进线路联络和分段合理化，提高负荷转供能力和供电质量。到“十五五”末，全市供电可靠性达到99.98%以上，综合电压合格率保持在99.99%以上。

构建新型配电网。加快补齐配电网安全可靠供电和应对极端灾害能力短板，提升配电网智能化水平，满足分布式新能源和新能源汽车充电设施大规模发展需要，全面提升配电网服务保障能力。深化配电网承载能力分析，发挥电网平台资源配置功能，实现分布式新能源就地接入、就近消纳。沿幕阜山、湖区等区域，布局建设一批智能微电网、分布式能源等基础设施网络。

专栏4 输配电网络重点工程

- 220千伏以上主网架。赤壁500千伏主变扩建工程；闯王、官庄、肖家洲、关刀等220千伏输变电工程。 - 110千伏网架。新建咸安渔水路、通山沙堤、嘉鱼北门、咸安滨湖、通山厦铺、崇阳华陂、通城五里、高新区彭家庄、赤壁望山、崇阳浮桥等110千伏变新建及主变扩建工程。 - 新型配电系统。建设安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型配电系统。实施城市配电网改造工程，提升供电保障及综合承载能力，加强主动平衡型、透明化、数智化、平台化、标准化新型配电网建设，实现分布式光伏“可观、可测、可调、可控”，提升配电网就地平衡能力和主网支撑能力，适应“有源”配电网双向交互控制要求。

提升电力系统灵活调节能力

推进抽水蓄能项目建设。加快大幕山抽水蓄能电站建设进度，探索有利于本地新能源消纳的调度运行方案，有效提升电力系统调节能力。加快推进洪港抽水蓄能电站、土桥抽水蓄能项目前期工作。做好平等、洪源等抽水蓄能项目场址保护。

因地制宜发展新型储能。推进电源侧储能配置，支持新能源与储能联合调用，建设系统友好型新能源电站，提升电站可靠出力水平和调节能力。优化电网侧储能布局，在南三县新能源富集区、外送卡口段以及负荷集中、供电压力大的区域建设独立储能电站。鼓励用户侧储能多元发展，提升电力安全保障水平和系统综合效率。到2030年，新型储能装机规模达到50万千瓦。

持续提升需求侧响应能力。支持可调节工业负荷、大型空调负荷、新能源汽车充换电负荷等柔性负荷主动参与需求侧响应。建立常态化可调节资源排查机制，持续扩大负荷侧灵活性调节资源库，增强需求侧响应能力。鼓励各类社会资本通过企企合作、政企合作等方式，聚合分布式电源、可调节负荷、储能等分散资源，投资建设虚拟电厂。到2030年，需求侧响应能力提升至8%。

专栏5 调节能力提升重点工程

- 抽水蓄能。通山（大幕山）抽水蓄能电站、通山洪港抽水蓄能电站、土桥抽水蓄能电站项目、通城平等抽水蓄能电站、洪源抽水蓄能电站。 - 新型储能。凤凰工业园50MW/200MWh独立储能项目、咸安区100MW/200MWh独立储能电站、崇阳县14MW/28MWh集中式储能电站等。

强化化石能源兜底保障

立足能源安全底线，充分发挥化石能源兜底保障作用，着力稳定供应源头、完善储备体系，推动传统能源清洁高效利用，确保能源安全平稳过渡。

强化传统能源供应链

积极发展新一代煤电。围绕清洁降碳、安全可靠、高效调节、智能运行推进煤电转型升级。重点提升煤电机组快速变负荷能力及深度调峰能力，有序开展低碳化改造建设，推广零碳低碳燃料掺烧、碳捕集利用与封存、煤电与新能源耦合等新技术，降低度电碳排放水平，全面提升现役煤电机组清洁低碳水平和高效运行能力。

保障煤炭多元稳定供应。鼓励蒲圻电厂与陕蒙晋等煤炭主产区大型煤企建立长期战略合作关系，实行煤电联营，中长期合同履约率不低于90%。支持燃煤电厂等用煤企业推进现有储煤场地扩容改造，推动重点用煤企业建立不低于20天消费量的煤炭储备能力，加快智能化煤场建设，实现储运全流程可视化监控。鼓励有条件的企业积极参与社会责任储备，持续夯实煤炭供应保障基础。

推进燃气管网升级改造。全面建成咸宁南三县输气管道，实现通城、崇阳、通山管道天然气全覆盖，力争到2030年，管道燃气普及率提升至80%。加速推进城市燃气管网智能化改造，在嘉鱼、赤壁等重点工业园区加装压力、流量、泄漏监测传感器，建设“智慧燃气监管平台”，实现管网泄漏自动预警与应急联动响应。积极争取中央预算内资金和超长期特别国债支持，对运行年限超过30年或评估不合格的管网实施滚动更新。推进仪长原油、兰郑长成品油及武赤天然气等管道搬迁改造工程，积极融入国家“六网”基础设施布局，提升区域管网整体安全水平，降低环境风险。

保障化石能源储备能力

健全天然气储用联动调峰机制。构建“城燃企业自储、区域集中储备、跨区应急调配”三级储气体系，支持用气需求快速增长区域建设储气库。推动城燃企业落实不低于年用气量5%的储气能力，鼓励工业用户建设自备储气设施。建立燃气应急调度平台，实现储气设施与管网、用户智能联动，提升极端天气等场景下的应急保供能力。

强化油品安全储备与高效输配。加大成品油资源筹措协调力度，确保全市成品油满足不低于日均消费量15天的储备要求。优化加油站布局，在交通干线、农村地区按需新增站点，推动加油站向“综合能源站”转型，集成加油、充电、换电等多重功能。开展加油站智能化升级，推广应用油罐渗漏在线监测、AI视频监控等技术，全面提升安全运行水平。推进输油管道互联互通，增强区域油品调配灵活性。

专栏6 能源供应链强化工程

- 天然气管网重点工程。咸宁南三县138公里输气管道、通城“西北三镇”天然气项目、崇阳县天然气接收门站工程及南三县长输管线连接线工程、嘉鱼县“武赤线”天然气管道搬迁改造工程。 - 原油管道重点工程。咸安区仪长原油管道外迁项目、咸安区兰郑长成品油管道外迁项目。

推动能源消费绿色低碳转型

坚持把绿色低碳理念贯穿能源消费全过程，以工业、交通、建筑等领域为重点，深入实施节能降碳行动，积极倡导绿色生活方式，加快形成节约高效、清洁低碳的用能新模式。

推动工商业领域节能降碳

实施碳排放双控新制度。加快构建以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控管理体系。加快建立市级碳排放双控管理体系，主动承接省下达的碳排放强度降低等约束性指标，构建覆盖全域的碳排放双控责任传导机制，科学分解至重点产业、重点园区和重点企业。严格固定资产投资项目节能审查和碳排放评价，对不符合能效、环保、安全、质量等强制性标准的项目一律禁止新建。

深挖工业领域节能潜力。全面提升钢铁、化工、建材等重点行业能效水平，聚焦主要生产工艺、关键用能工序、重点耗能设备，深入实施节能降碳诊断，组织实施一批工业节能降碳工程。以创建绿色工厂、开发绿色产品、建设绿色工业园区为牵引，加快推进钢铁、矿业等领域企业超低排放改造。积极推广高温高压干熄焦、烟气余热深度回收等先进节能技术，引导高炉—转炉长流程炼钢向电炉短流程炼钢转型。深化散煤综合治理，鼓励采用工业余热、热电联产以及地热能等清洁能源替代散煤消费。

实施园区循环化改造。积极支持园区循环化改造项目建设，在打造咸宁国家高新技术产业开发区热电联产示范基地基础上，分类推进区域集中供热，加快实施咸安区凤凰工业园热电联产项目，支持嘉鱼县经济开发区、赤壁市工业园区在现有集中供热基础上优化升级、扩大覆盖，推动通城县、崇阳县、通山县工业园区开展集中供热规划与试点，着力培育热电联产及分布式能源基地。

深化交通领域低碳转型

推进公路交通绿色转型。加快绿色咸宁国际陆港建设，大力推广新能源汽车应用，持续提高城市公交、环卫、邮政、出租、通勤、物流配送等领域新能源或清洁能源汽车使用比例，科学布局一批“油气电氢”综合能源补给站。积极开展氢燃料电池重卡城际运输示范，探索开通武汉—咸宁氢能重卡运输专线。推动赤壁市光储充一体化、陆溪镇5G智慧路灯等交能融合示范项目建设。

提升航运清洁低碳水平。加快船舶清洁能源动力推广应用，推进船舶岸电受电设施改造，在嘉鱼县长江沿岸布局建设电动船舶充换电站。大力推广电动、液化天然气、氢燃料电池、甲醇燃料等清洁能源船舶，与武汉、岳阳、九江等城市共同打造清洁航线，建设清洁低碳的长江咸宁港。探索标准化燃料罐、箱式电源等可移动船舶设备共享共用模式，支持内河船舶应用光伏发电技术，积极推动电力、液化天然气、生物柴油、绿醇、绿氨、绿氢等清洁能源在船舶领域示范应用。

加快建筑领域能效提升

提升建筑节能低碳水平。提高建筑节能标准，强化建筑用能监管，积极开展超低能耗建筑试点，探索近零能耗、零碳建筑和低碳示范区、低碳社区建设示范。改善既有建筑绿色品质，规模化推进既有建筑节能绿色化改造，创新改造推进模式和推广机制。广泛推广太阳能光热、空气源热泵热水、地源热泵等可再生能源建筑应用，推动太阳能光伏在城乡建筑中分布式、一体化应用。

持续优化建筑用能结构。加快建立以电力消费为主的建筑能源消费体系，以建筑中央空调、大型商超、冷链物流等为重点，深入实施绿色高效制冷行动，提升建筑用能效率。引导建筑供暖、生活热水、炊事等加快电气化发展，推动新建公共建筑全面电气化，有序推进公共建筑、住宅小区配电设施扩容改造，提高既有建筑电气化水平。推动具备条件的新建厂房和公共建筑光伏系统应装尽装，不断提高可再生能源电力、热力和燃气替代水平。

倡导全民绿色低碳生活

推广低碳生活理念。充分运用传统媒体和新兴媒体传播渠道，开展全方位、多形式的节能宣传，推广节能新技术、新产品，推动低碳消费理念内化于心、外化于行。支持新能源汽车、绿色智能家电等产品下乡普及，持续提升终端用能电气化和节能水平。积极推广绿色低碳生活方式，创建低碳社区、低碳企业、低碳医院、低碳学校等示范标杆，树立节能绿色典范，营造崇尚节约、绿色低碳的社会新风尚。

创新能源消费新模式。积极培育发展能源消费新业态新模式，推广区域综合能源服务。鼓励专业能源服务公司为园区、大型商业建筑、工业企业等提供能源系统规划、能源审计、节能改造、分布式能源建设、智慧运维等“一站式”综合能源服务，促进能源梯级利用和整体效率提升，保障能源系统高效运行。

加速培育能源领域新质生产力

坚持以科技创新为引领、以产业升级为支撑、以模式创新为突破，加快构建具有咸宁特色的能源科技创新体系，推动能源装备制造集群化发展，积极培育新模式新业态，全力抢占能源领域新质生产力发展制高点。

着力提升能源科技创新水平

构建产学研用合作对接机制。以咸宁高新区为核心载体，联合武汉大学、华中科技大学等高校院所，建立健全产学研用深度合作对接机制，通过定期举办技术对接和成果交流活动，鼓励企业与高校、科研院所开展联合研发和项目申报。持续实施咸宁（武汉）离岸科创园“满园轮替计划”，构建多层次在岸、离岸园区人才集聚平台。深入实施“招硕引博”“百校联盟”等引才专项，以优厚待遇吸引高层次人才，依托本地院校开展订单式人才培养，为绿色能源产业发展提供坚实的技术和人才支撑。

加大科技创新资源引进力度。围绕“武咸同城、市区引领、两带驱动、全域推进”区域发展布局，抢抓光谷科技创新大走廊建设机遇，主动融入区域创新网络，积极争取一批武汉能源行业研发基地落户咸宁，加快形成“研发在武汉、生产在咸宁，孵化在武汉、加速在咸宁，源头在武汉、转化在咸宁，引才在武汉、用才在咸宁，引资在武汉、投资在咸宁”的互利共赢格局，全力打造武汉都市圈能源科技创新承接平台。

实施能源领域创新驱动战略。支持国内外顶尖科研院所、研发中心等在咸宁设立新型研发机构，重点围绕内陆核技术、先进储能等领域开展技术攻关与成果转化。构建市级创新平台管理体系，重点推进产业技术研究院建设，探索布局内陆核技术及核安全相关实验室，推动现有创新平台提档升级。积极争取布局省级以上核技术应用创新中心或产业孵化基地，培育核技术应用产业集群。

提档升级能源装备制造产业

强化储能装备全链条集群发展。依托咸宁高新区及各县市区产业园区，推动储能装备制造向规模化、高端化、全链条方向发展。重点推进京能储能、鹏辉电储、运达全钒液流储能等项目建设。积极谋划引进动力及储能电池生产回收龙头项目，力争在电芯制造、电池回收等关键环节实现突破。同步推进通城县钠（锂）电池pack项目与新能源电池材料项目，完善正负极材料、隔膜及电池模组生产线，加快打造区域性储能装备制造集群。

推动传统能源装备绿色升级。围绕冶金建材、电力设备等现有产业基础，加快推进高标准发电机断路器、天然酯绝缘油变压器等绿色输配电设备研发生产。以通山县风光核储一体化项目为牵引，积极引入核电装备、抽蓄变速机组等制造企业。依托咸宁（武汉）离岸科创园平台，吸引武汉高校科研团队参与能源装备联合设计，推动特高压输变电、柔性直流输电等关键技术成果在咸宁中试转化，全面提升能源装备产业“含新量”和“含绿量”。

构建多元能源装备协同制造体系。依托咸宁高新区装备制造基础，积极引入风电主机、氢能装备、地热勘探开发、生物质高效利用等细分领域龙头企业。加快瑞能光伏组件技术升级，探索研发钙钛矿光伏组件、低风速风电装备等新一代产品。抢占氢能及氨能装备新赛道，推动氢时代氢能无人机产业链落地，布局碳纤维机身、固态电池及氢动力系统产线，同步推进氨能发动机喷射系统生产线建设，争取在燃料电池、氢内燃机等终端应用装备领域形成突破。

专栏7 能源装备制造重点工程

- 新型储能产业。湖北瑞能新能源科技有限公司换电设施与储能设备生产基地项目、鹏辉电储能项目、京能储能设备和光伏储能装置项目、宁德时代动力+储能电池生产回收项目、通城县钠（锂）电池pack项目、通城县新能源电池材料项目、崇阳县全钒液流储能系统整装基地、崇阳县新型锂电芯和全硅负极材料项目。 - 绿色氢能产业。氢时代氢能无人机全产业链、氨能发动机喷射系统生产线。

大力支持新模式新业态发展

推动绿电直连发展。鼓励新增负荷企业就近开发利用风电、光伏、生物质等新能源资源，合理配置储能设施，积极开展绿电直连。统筹规划多用户绿电直连发展布局，重点支持工业园区整体就近接入新能源，有效提升绿电使用比例和用能经济性，开展零碳园区示范建设。支持外向型企业实施绿电替代，依托绿电物理溯源机制提升产品绿色认证等级，降低出口产品碳足迹，增强国际市场竞争力。

大力发展“源网荷储”示范项目。以金盛兰源网荷储一体化项目为示范引领，规划建设一批“源网荷储充”一体化项目，积极引导企业和园区结合自身用能特征与资源禀赋，统筹推进分布式光伏、多元储能、高效热泵、余热余压利用等多类型资源开发，同步配套智慧能源管控系统，实现资源开发、储能调节、负荷响应、智能管控一体化协同运行，构建源荷互动、梯级利用的多能互补体系。

推动武汉能源都市圈建设。探索建立咸宁集中式新能源电力送武汉消纳机制，将无法就地消纳的绿电资源汇集输送至武汉，满足武汉都市圈绿电需求，破解咸宁新能源消纳瓶颈，实现区域资源互补和协同共赢。推进风光储氢一体化基地建设，积极参与武汉都市圈氢能示范试点，共同谋划区域绿氢输送管道，构建氢能储运互济网络，保障区域绿氢稳定供应。依托长江黄金水道，布局建设绿氨及绿色甲醇转运中心，促进武汉都市圈氢能产业一体化发展。

推进“人工智能+能源”双向赋能。推动电力与算力协同发展，持续提高数据中心绿电使用比例，增强源荷双向互动能力，降低电网尖峰负荷保障压力。依托新建智算中心，积极推动人工智能技术在电网智能调度、设备预测性维护、负荷精准预测等场景的示范应用。大力推广变电站智能巡检、设备状态预测性维护等技术手段，提升电网对高比例新能源接入的承载与调控能力。支持园区级人工智能协同调控平台建设，优化分布式电源、储能与可调节负荷的协同运行效率，全面提升系统灵活性与能源利用效率。

提升能源惠企利民服务水平

坚持以人民为中心的发展思想，持续优化用能营商环境，完善充电基础设施网络，深化农村能源革命，强化能源安全监管，推动能源发展成果更多更公平惠及全市人民，实现能源服务从“保基本”向“提品质”跨越。

优化企业营商环境

降低项目开发成本。全面推行并联审批和容缺受理，简化审批流程，提升项目落地效率。鼓励能源开发企业用好绿色债券、超长期特别国债等金融工具，有效降低新能源建设融资成本。积极引导企业通过智能微电网、虚拟电厂、配置储能等方式，降低弃电风险，提升电力市场竞价能力和项目收益水平。支持新能源项目及时申领绿证，充分发挥绿证交易价值，鼓励新能源发电项目主动参与绿证市场交易，拓展资产收益渠道。

降低企业用能成本。支持港口、矿山、装备制造、数据中心等用能企业联合能源开发企业，通过绿电直连方式降低绿电成本。鼓励用户通过签订中长期协议、参与绿电交易等方式，锁定用电量和电价，稳步提升清洁电力使用比例，有效降低用能成本。引导符合准入条件的电力用户直接参与中长期交易、现货交易和跨省区交易，持续提升区域电力市场活跃度与资源配置效率，切实降低企业用电成本。

提升用能服务水平

巩固提升“三零”服务。拓展“三零”服务覆盖范围，将低压办电“零投资”扩大至160千瓦及以下各类民营经济组织。对涉及10千伏及以上公共电网升级改造的，同步建设配套电网工程。创新“三零”服务模式，针对春灌秋收、炒茶烤烟、地摊夜市等场景中的临时性、流动性用电需求，做好便民接电点规划建设，通过“扫码用电”等模式为群众提供免报装、快用电服务，有效服务乡村振兴，助力激发消费活力。

持续深化“三省”服务。推广主动办电服务，适度超前建设配套电网工程，及时满足用户接电需求。大力推行快捷办电服务，全面落实办电时限要求，持续优化办电服务流程，全力保障项目用电。深入实施精准办电服务，明确用电报装容量标准，引导用户结合实际用电需求合理确定申请容量。

全面推进“高效办成一件事”。深化水电气网等联合服务，加快推进数据共享互通，全面实现线上联合申请、材料一次提交、线下联合服务。持续优化涉电行政审批，积极推进电力外线接入工程审批流程优化，逐步推行告知承诺、备案制等便利化举措，探索实行非禁免批。

完善充电基础设施

推进城市充电网络提质扩面。以“两区”和“三中心”为核心节点，推动充电设施从城市中心区向城区边缘、郊区新城有序延伸。新建居住区严格落实充电设施安装条件预留要求，优化既有小区充电桩建设审批流程，推广“统建统服”模式，鼓励充电运营商统一提供建设、运营和维护服务。在公共场站、交通枢纽、旅游景区等重点区域加快布局以快充为主、慢充为辅的公共充电网络，积极推进光储充一体化站点建设，鼓励推广车网互动（V2G）和大功率充电设施。到“十五五”末，实现A级以上旅游景区、高速公路服务区、城市公共停车场充电设施全覆盖，城市核心区充电服务半径小于1公里。

强化农村充电服务有效覆盖。结合县域充换电设施补短板试点政策，优先在人口大村、经济强镇、交通节点村和乡村旅游重点村镇布局公共充电设施。推动农村充电网络与配电网协同规划，在大型村镇、易地搬迁安置区等区域建设直流快充站，鼓励机关企事业单位内部充电设施有序向社会开放。到“十五五”末，实现充电设施“行政村全覆盖”，有力支撑新能源汽车下乡。

创新技术应用与运营模式。积极推广智能有序充电、车网互动（V2G）、超级快充等新技术应用，加快既有充电设施智能化改造。鼓励充电场站与商业服务设施融合建设，拓展充电服务生态，提升综合运营收益。加强充电设施运营数据统筹管理，建立覆盖全域的实时监测、运行分析和效能评价机制，为公众提供查询、导航、支付等一站式便捷服务，为规划布局、运营优化、安全监管提供数据支撑。持续优化居民充电桩报装流程，探索“一小区一证明”等便民服务举措，不断提高充电服务便利度和满意度。

提升居民用能水平

持续开展农村能源革命。深入推进“千家万户沐光行动”“千乡万村驭风行动”，鼓励乡村因地制宜发展风电、光伏，有序推进乡村户用光伏发展，为农民创造稳定绿色电力收益。充分发挥赤壁市长江经济带乡村振兴示范区引领带动作用，将乡村能源建设作为乡村振兴的新动力，促进新能源开发与公共服务设施建设有机融合，以“新能源+公共设施”模式构建光伏+充电桩、光伏+停车场、光伏+公路等新能源应用场景，全面提升乡村公共设施品质。

完善农民收益分配机制。鼓励企业积极履行社会责任，在新能源项目规划实施中充分保障社区利益，健全土地流转补偿和收益共享机制。依托新能源项目收益，探索构建“共建共享”的收益分配新机制，推动形成惠民利民的新能源开发利用格局。

形成村企合作建设模式。鼓励企业遵循市场化运作原则，通过产业融合为村民创造就业和收益，提升村民参与度和满意度，有效化解社区矛盾，降低社会成本，让新能源产业更好地造福人民群众、促进高质量发展。探索以土地入股、土地租赁、运维承包等多元化合作模式，综合考量股比、土地、人力资源等投入要素，探索构建“村企合作”的新能源投资建设新模式，推动实现“村里有资源、集体增收益、村民得实惠”。

强化能源监管能力

加强能源生产安全管理。压实属地管理、部门监管和企业主体三方责任，严格实行全员安全生产责任制，构建风险分级管控与隐患排查治理双重防线，确保重要能源设施安全可控。强化能源矿产开发全过程安全监管，严格落实矿山全链条监管制度，扎实推进通山、赤壁等地采煤沉陷区综合治理与生态修复。强化电力生产安全管控，全面推行“两票三制”，加强发输变配各环节安全管理，重点抓好新能源场站高空作业、电气作业等风险点管控，完善应急预案并定期开展应急演练。

加强能源供给安全管理。强化能源市场、行业和安全全过程监管。健全供需预警预测机制，增强形势分析研判与指挥调度能力，制定完善大面积停电、天然气保供应急等专项应急预案，完善能源调峰市场，进一步健全能源保供应急管理体系，确保能源供给形势总体平稳。

加强用能终端安全管理。强化燃气管道、电气设备、消防设施等定期检查与维护，重点整治老旧设备安全隐患。针对燃气泄漏、电气火灾等常见风险，建立标准化防控处置流程。深入开展能源安全宣传教育，全面提升全民用能安全意识。

加强规划实施与管理

强化组织实施

加强能源规划与国家和省级战略、市级总体规划、经济社会发展规划及其他专项规划的衔接，统筹考虑生态保护红线与自然保护地等约束条件，科学布局能源开发与利用项目。建立规划实施推进机制，形成发展改革部门牵头、相关部门协同配合、企业主体落实执行的工作格局，强化市级政府对能源工作的统筹管理，切实做好能源发展战略、规划、政策与标准的制定与实施。

加强要素保障

加强重点领域财政支持，全面贯彻落实国家及省级各项优惠政策，加大对能源发展在财政、税收、金融、土地等方面的政策扶持力度。强化金融支持，引导和鼓励企业用足用好国家、省、市有关投资、金融及债券发行等政策；支持金融机构加大对能源项目的融资力度。切实保障重大能源项目用地需求，在项目规划选址、建设审批、施工保障等方面予以优先支持。

提升管理水平

规范能源项目管理，加强能源、生态环境、自然资源、林业、农业农村、市场监管、电力等部门联动配合，构建权责明确、公平公正、公开透明、简约高效的事中事后监管体系和有利于能源项目推进发展的协同服务机制。加强规划实施评估，全面落实本规划确定的各项目标、任务，完善规划的监督考核机制。建立完善中期评估与终期评估相结合、年度工作任务与定期督促检查相结合的规划实施工作机制，及时发现问题，提出对应措施和调整意见。

环境影响评价

强化规划与项目环评制度联动

严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。加强规划环评对能源项目布局、规模及结构的约束指导，规范规划环评与项目环评联动审查程序。严格落实环保“三同时”制度，规范竣工环保验收，依法开展环境影响后评价。强化事中事后监管，推动环评、施工监管、排污许可与后评价有效衔接，压实企业主体责任，严肃查处环境违法行为。

严格能源开发生产环节环境保护

严控新建、改扩建能源项目环保准入，优化选址布局。电源项目环保设施须与主体工程同步设计、同步施工、同步投产，确保全时段稳定达标排放。鼓励煤炭清洁高效利用，推动灰渣、脱硫石膏等固废资源化综合利用。能源企业应制定并落实污染防治方案，强化运行期环境监测与风险防范，最大限度降低对土地、水体及生态环境的影响。

加强能源运输储备环节环境保护

优化能源输送结构，优先发展管道运输，强化在役管道隐患排查与完整性管理，完善环境风险应急预案，防范泄漏、火灾及爆炸次生环境风险。提升煤炭铁路、水路及多式联运比例，减少运输扬尘与损耗。输变电工程应合理选址选线，采用先进技术降低电磁与噪声影响。油气储备设施须满足安全环保防护距离要求，落实防渗、防溢、消防措施；煤炭储备设施应加强防风抑尘、温度监测及防自燃管理。

强化能源消费利用环节环境保护

落实碳排放双控制度，对重点用能单位实施节能监察，对能效低于基准水平且限期整改未达标的项目或企业，依法采取用能调控措施。推广能源梯级利用与清洁替代，持续推进加油站油气回收治理，规范生物质能利用，积极推动工业余热余压、废气废液废渣资源化利用。通过结构、技术、管理协同节能，持续降低单位产值能耗与污染物排放强度。

# 附件1 咸宁市“十五五”能源规划项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设 地点 | 主要建设内容及规模 | 工作进展 | 开工年份 | 建成年份 | 总投资 （亿元） | 项目单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核电 |  |  |  | 2个 |  |  |  | 1000 |  |
| 1 | 咸宁大畈核电站 | 谋划 | 通山县 | 拟采用世界上最先进的第三代非能动核电技术路线，规划建设四台百万千瓦级压水堆核电机组，分期建设，总投资估算近1000亿元。 | 执照申请、工程设计、现场准备、主设备采购、公众沟通、关键性技术论证等前期工作均已完成。已完成投资54亿元、税收5400万元。 | 2026 | 2030 | 1000 | 中广核集团 |
| 2 | 中广核铅铋高通量研究堆项目 | 谋划 | 通山县 | 采用中广核成熟的第四代铅铋堆技术，该研究堆设计电功率约100MWe，主要功能是材料辐照实验、同位素生产（含医用和工业）、中子应用研究和工业无损检测等，总占地面积约180亩。 | 2026年1月14日中广核集团研究院到大畈核电厂址考察该项目，通山初步在大畈核电厂址旁（白泥出口）选取研究堆厂址，供中广核集团参考。 | 2026 | 2030 | 待定 | 中广核集团 |
| 抽水蓄能 |  |  |  | 5个 |  |  |  | 533.5 |  |
| 3 | 湖北通山（大幕山）抽水蓄能电站 | 续建 | 通山县 | 项目建设周期76个月，计划总投资102亿元，电站装机容量1400兆瓦，装机4台单机容量为350兆瓦的可逆式水泵水轮发电机组，新建上水库、输水系统、厂房系统和下水库等。 | 已完成所有审批手续，于2023年2月开工，累计完成投资18.09亿元，计划2032年全部建成投产。 | 2023 | 2032 | 93.5 | 国网新源控股有限公司 |
| 4 | 通山洪港抽水蓄能电站 | 谋划 | 通山县 | 洪港抽水蓄能电站项目总投资约79亿元，总装机容量1200MW，项目建成后可承担华中地区电力系统调峰、填谷、调频、调相、紧急事故备用等任务。 | 2021年，该项目列入国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2020—2035年）》“十六五”重点实施项目。 | 2028 | 2035 | 79 | 国网新源控股有限公司 |
| 5 | 咸宁土桥抽水蓄能电站项目 | 新建 | 崇阳县 | 建设装机容量120万千瓦抽水蓄能电站一座，设计4台单机容量300MW发电机组 | 前期规划 | 2027 | 2030 | 120 | 中国华能集团有限公司华中分公司 |
| 6 | 通城平等抽水蓄能电站 | 新建 | 通城县 | 装机容量700MW，上水库初拟正常蓄水位820m，对应库容481万m3，死水位790m，对应库容50万m3，上水库调节库容431万m3，天然库容123万m3。初拟采用混凝土面板堆石坝，局部防渗，最大坝高71m，坝长313m。下水库初拟正常蓄水位350m，对应库容720万m3，死水位320m，对应库容165万m3，下水库调节库容556万m3，对应坝高为69m，坝长为201m。输水发电系统采用“一洞两机”形式布置，长2339m，距高比4.98。 | 已和政府签订合作协议，正在向国家能源局申报纳入“十五五”能源规划 | 2028 | 2033 | 112 | 中广核新能源湖北有限公司 |
| 7 | 洪源抽水蓄能电站 | 新建 | 通城县 | 下水库位于通城县红石村附近，上水库位于国仲屋附近。初拟电站装机容量1800MW，上水库正常蓄水位680. 00m，调节库容1126万m³，下水库正常蓄水位225. 00m，调节库容1176万m3.电站平均水头442m，距高比约5. 2。 | 正在储备阶段 | 2028 | 2033 | 129 | 国网新源集团有限公司 |
| 风电 |  |  |  | 26个 |  |  |  | 185 |  |
| 8 | 长能咸安贺胜桥100MW风力发电项目 | 新建 | 咸安区 | 拟建设100MW风力发电项目。 | 正在开展前期工作 | 2026 | 2030 | 5.5 | 咸宁长能新能源有限公司 |
| 9 | 咸安驭风行动 | 新建 | 咸安区 | 拟建设100MW风力发电项目。 | 正在开展前期工作 | 2027 | 2028 | 5.5 | 咸宁长能新能源有限公司 |
| 10 | 咸宁市咸安区300MW集中式风电发电项目 | 新建 | 咸安区 | 拟建设300MW风力发电项目。 | 正在开展前期工作 | 2027 | 2030 | 15 | 国能长源湖北新能源有限公司 |
| 11 | 长能咸安桂花100MW风力发电项目 | 谋划 | 咸安区 | 拟建设100MW风力发电项目。 | 已进行立塔测风，正在开展前期工作。 | 2027 | 2028 | 5.5 | 咸宁长能新能源有限公司 |
| 12 | 长能咸安大幕100MW风力发电项目 | 谋划 | 咸安区 | 拟建设100MW风力发电项目。 | 该项目已进行申报，并推送至省能源局审核 | 2026 | 2027 | 5.5 | 咸宁长能新能源有限公司 |
| 13 | 华润赤壁市中伙铺镇、官塘镇100MW风电项目 | 新建 | 赤壁市 | 华润赤壁市中伙铺镇、官塘镇100MW风电项目位于赤壁市，装机容量合计100MW，初步规划在中伙铺镇、官塘镇。项目拟选用6.25MW风机机型，规划机位点20个（其中主选机位点16个；备用机位点4个），配套建设1座220kV升压站，拟选机位点和升压站的土地性质为坑塘水面和园地， | 根据限制性因素，初步选定初选机位点，拟进一步开展项目前期准备工作 | 2026 | 2027 | 7.2 | 华润新能源（赤壁）有限公司 |
| 14 | 华润赤壁赵李桥 100MW风电项目 | 新建 | 赤壁市 | 项目规划容量10万千瓦，位于赵李桥镇羊楼洞村、羊楼司村、柳林村、蓼坪村一带山地，拟安装18台单机容量为5560kW，轮毂高度为120m的风力发电机组，配套建设安装18台箱变、1座110kV升压站（含运行管理中心）、1条110kV送出线路、1座30MW/60MWh集中式（共享式）储能。 | 项目目前可行性研究报告已编制完成。已通过咸宁电网公司接入校核，各个局的支持性意见函已取得，项目测风方案已修编完成，两座增补测风塔已完成立塔，正在进行测风。 | 2026 | 2027 | 7.5 | 华润新能源（赤壁）有限公司 |
| 15 | 华润赤壁市官塘100MW风电项目 | 新建 | 赤壁市 | 项目占地面积20.53亩，拟安装16台单机容量为6250kW的风力发电机组及箱变，新建1座220kV升压站，配套建设办公楼、生活楼、配电楼及其他相关配套设施。 | 正在开展前期工作 | 2026 | 2027 | 5.5 | 华润新能源（赤壁）有限公司 |
| 16 | 华润赤壁新店100MW风力发电项目 | 新建 | 赤壁市 | 项目占地面积20.53亩，拟安装16台单机容量为6250kW的风力发电机组及箱变，新建1座220kV升压站，配套建设办公楼、生活楼、配电楼及其他相关配套设施。 | 正在开展前期工作 | 2026 | 2027 | 5.5 | 华润新能源（赤壁）有限公司 |
| 17 | 中电咸宁通城300MW风力发电项目 | 谋划 | 通城县 | 拟建设300MW风力发电项目。配置50MW/100MWh网侧新型独立储能电站。 | 正在开展前期工作 | 2026 | 2029 | 15 | 中电大别山（湖北）电力有限公司 |
| 18 | 通城县分散式风电项目 | 新建 | 通城县 | 通城县粤风新能源有限公司拟开发建设通城县分散式风电项目。该项目总装机191.5MW，总投资14.5亿元，分二期建设。 | 已和政府签订合作协议，正在申报上网指标 | 2027 | 2030 | 14.5 | 粤风新能源有限公司 |
| 19 | 五里镇路灯风力发电暨助力乡村振兴项目 | 谋划 | 通城县 | 计划总装机容量20兆瓦，单台机组30千瓦，约660根，总投资约2.5亿元，项目建成后满负荷年发电量约1.2亿度。项目建设1期装机容量为5兆瓦，建设165台，投资约6270万元，1期建设并网后，再逐期推进建设。 | 正在开展前期工作 | 2027 | 2028 | 2.5 | 待定 |
| 20 | 北港镇路灯风力发电暨助力乡村振兴项目 | 谋划 | 通城县 | 计划总装机容量50兆瓦，单台机组30千瓦，约5000根，总投资约6亿元，项目建成后满负荷年发电量约3亿度。 | 正在开展前期工作 | 2027 | 2028 | 6 | 待定 |
| 21 | 塘湖镇路灯风力发电暨助力乡村振兴项目 | 谋划 | 通城县 | 计划总装机容量50兆瓦，单台机组30千瓦，约5000根，总投资约6亿元，项目建成后满负荷年发电量约3亿度。 | 正在开展前期工作 | 2027 | 2028 | 6 | 待定 |
| 22 | 运达能源300MW风电项目 | 新建 | 崇阳县 | 建设装机容量400MW的集中式风电，总投资24亿元，分二期建设，一期项目静态总投资估算暂定为18亿元，主要建设300MW集中式风电项目；二期项目静态总投资估算暂定为6亿元，主要建设100MW集中式风电项目。 | 前期规划 | 2026 | 2028 | 18 | 运达能源科技集团股份有限公司 |
| 23 | 崇阳县“千乡万村驭风行动”70MW风电项目 | 新建 | 崇阳县 | 新建一座70MW风电项目，配套建设相关设备设施 | 前期规划 | 2025 | 2026 | 5.3 | 中广核新能源湖北有限公司 |
| 24 | 崇阳路口75MW风电项目 | 新建 | 崇阳县 | 拟建设15台单机容量5MW风电机组，配套建设110kV升压站及接入线路。 | 前期规划 | 2026 | 2028 | 4 | 大唐湖北能源开发有限公司 |
| 25 | 崇阳桂花-天城55MW风电项目 | 新建 | 崇阳县 | 拟建设8台单机容量6.25MW、1台5MW风电机组，配套建设110kV升压站及接入线路。 | 前期规划 | 2026 | 2028 | 3 | 大唐湖北能源开发有限公司 |
| 26 | 运达能源100MW分散式风电项目 | 新建 | 崇阳县 | 建设装机容量100MW的分散式风电项目 | 前期规划 | 2026 | 2027 | 6 | 运达能源科技集团股份有限公司 |
| 27 | 崇阳沙坪100MW风电项目 | 新建 | 崇阳县 | 拟建设16台单机容量6.25MW风电机组，配套建设110kV升压站及接入线路。 | 前期规划 | 2028 | 2030 | 9 | 崇阳县发改局 |
| 28 | 崇阳石城塔坳100MW风电项目 | 新建 | 崇阳县 | 拟建设16台单机容量6.25MW风电机组，配套建设110kV升压站及接入线路。 | 前期规划 | 2028 | 2030 | 10 | 崇阳县发改局 |
| 29 | 通山黄沙二期100MW风力发电项目 | 谋划 | 通山县 | 拟建设100MW风力发电项目。 | 已完成项目建议书、机位点选址踏勘、测风方案报告等。 | 2026 | 2027 | 5 | 中广核湖北通山风力发电有限公司 |
| 30 | 华能星泽通山县100MW风电项目 | 新建 | 通山县 | 拟建设100MW风力发电项目。 | 正在编制可研报告，办理核准手续 | 2026 | 2027 | 6 | 华能（通山县）新能源科技有限公司 |
| 31 | 太平山50MW风电场项目 | 新建 | 通山县 | 拟建设50MW风力发电项目。 | 2018年由中广核完成项目核准、地质勘察，地形图测绘、可研报告等。 | 2027 | 2029 | 3.5 | 中广核湖北通山风力发电有限公司 |
| 32 | 白岩山50MW风电场项目 | 新建 | 通山县 | 拟建设50MW风力发电项目。 | 2018年由中广核完成项目核准、地质勘察，地形图测绘、可研报告等。 | 2027 | 2029 | 2.5 | 中广核湖北通山风力发电有限公司 |
| 33 | 通山山界风电项目 | 谋划 | 通山县 | 拟建设100MW风力发电项目。 | 谋划项目 | 2026 | 2028 | 6 | 待定 |
| 光伏 |  |  |  | 21个 |  |  |  | 121.3 |  |
| 34 | 咸安横沟、高桥光伏发电项目 | 新建 | 咸安区 | 拟建设400MW集中式光伏发电项目。 | 正在开展前期工作 | 2028 | 2030 | 12 | 咸宁长能新能源有限公司 |
| 35 | 华能星泽咸宁黄荆塘150MW渔光互补光伏项目（续建） | 续建 | 咸安区 | 拟装机容量为150MW，拟建一座110kV升压站，拟采用渔光互补模式，配套建设50MW/100MWh独立储能电站，安装太阳能光伏组件及相关配套设施。 |  | 2022 | 2028 | 8.5 | 华能星泽（咸宁）新能源有限公司 |
| 36 | 咸安区整区推进分布式光伏发电项目 | 新建 | 咸安区 | 整区推进，依托全区机关企事业单位屋顶建设150MW分布式光伏电站。 | 正在开展前期工作 | 2027 | 2030 | 7 | 咸宁长能新能源有限公司 |
| 37 | 陆溪镇5G智慧路灯项目 | 新建 | 嘉鱼县 | 在陆溪镇道路旁，建设约4500根5G光风一体新能源智慧路灯，每根路灯杆高约12米，每根占地面积约1平方米。单个路灯式标准杆配套装机容量10kW的微风及光伏发电机组，所产电量供路灯照明，多余电量接入电网。项目总用地面积4500平方米。 | 2025年7月23日与金盛兰签订了购电协议，目前正在向省能源局申请绿电证书，正在注册公司。 | 2026 | 2027 | 1 | 中应建新能源科技（湖北）有限公司 |
| 38 | 柳山湖100MW复合光伏发电项目 | 新建 | 赤壁市 | 利用赤壁市柳山湖镇坑塘水面和园地，新建华润赤壁柳山湖100MW复合光伏发电项目。 | 正在开展光伏用地限制性因素筛查 | 2027 | 2028 | 4 | 华润新能源（赤壁）有限公司 |
| 39 | 公共机构屋顶分布式光伏项目 | 新建 | 赤壁市 | 利用赤壁市党政机关、医院、学校和体育馆等公共机构及其附属场所建设屋顶分布式光伏，配套建设充电桩，降低公共机构的用电成本。 | 正在开展前期工作 | 2026 | 2027 |  | 赤壁城发智慧停车运营管理有限公司 |
| 40 | 通城县工业园区厂房屋顶光伏50兆瓦项目 | 新建 | 通城县 | 利用坪山工业园区、研磨产业园、药姑山产业园、关刀工业园、宝塔光电信息产业园等园区厂房屋顶建设50MW光伏自发自用项目，余电上网，项目计划总投资5.8亿元。 | 已和政府签订合作协议 | 2026 | 2027 | 5.8 | 县经开投集团 |
| 41 | 崇阳石城300MW复合光伏电站项目 | 新建 | 崇阳县 | 利用鱼塘等资源新建一座300MW光伏电站，配套建设相关设备设施。 | 前期规划 | 2027 | 2029 | 15 | 待定 |
| 42 | 崇阳港口畈上200MW光伏发电项目 | 新建 | 崇阳县 | 新建一座200MW光伏电站，配套建设相关设备设施 | 前期规划 | 2027 | 2029 | 10 | 待定 |
| 43 | 崇阳路口200MW复合光伏发电项目 | 新建 | 崇阳县 | 新建一座200MW光伏电站，配套建设相关设备设施 | 前期规划 | 2027 | 2029 | 8 | 待定 |
| 44 | 崇阳沙墩100MW复合光伏发电项目 | 新建 | 崇阳县 | 新建一座100MW光伏电站，配套建设相关设备设施。 | 前期规划 | 2028 | 2030 | 4.5 | 待定 |
| 45 | 崇阳金塘界上100MW光伏发电项目 | 新建 | 崇阳县 | 新建一座100MW光伏电站，配套建设相关设备设施。 | 前期规划 | 2028 | 2030 | 5 | 待定 |
| 46 | 崇阳白霓30MW光伏发电项目 | 新建 | 崇阳县 | 装机容量为30MW；安装太阳能光伏板49586块；配套建设升压站、箱变、逆变器等相关设备。 | 前期规划 | 2028 | 2030 | 1.4 | 待定 |
| 47 | 崇阳沙坪95MW光伏发电项目 | 新建 | 崇阳县 | 装机容量为95MW；安装太阳能光伏板157032块；配套建设升压站、箱变、逆变器等相关设备。 | 前期规划 | 2028 | 2030 | 4.4 | 待定 |
| 48 | 崇阳青鲟科技25MW屋顶光伏发电项目 | 新建 | 崇阳县 | 利用青鲟科技厂房建设装机规模25MW的工商业屋顶光伏电站。 | 前期规划 | 2028 | 2030 | 1.2 | 青鲟科技有限公司 |
| 49 | 中广核黄沙200MW光伏发电项目（一期100MW）及配套建设198MW/396MWh集中式储能电站 | 新建 | 通山县 | 中广核黄沙200MW光伏发电项目（一期100MW）位于通山县黄沙铺镇孟垅村。项目新建1座220kV升压站及上网线路，配套建设198MW/396MWh集中式储能电站。 | 已完成可研报告、接入系统报告、项目备案，取得省能源局新能源项目建设指标和接入咨询意见。 | 2025 | 2027 | 7 | 中广核湖北通山风力发电有限公司 |
| 50 | 通山慈口200MW光伏项目 | 新建 | 通山县 | 中广核通山慈口光伏项目拟装机200MW。 | 目前已完成土地协议签订和项目备案。 | 2027 | 2029 | 7 | 中广核湖北通山风力发电有限公司 |
| 51 | 通山闯王100MW光伏项目新能源项目 | 新建 | 通山县 | 通山闯王光伏项目拟装机100MW，该项目位于湖北省咸宁市通山县闯王镇刘家岭村、汪家畈村，场址利用其他草地进行项目开发，拟占用土地2000余亩。 | 手续办理情况：完成项目备案、土地协议签订，县政府投资合作协议签订，取得国土、林业、环保、水利、人武、交通、农业和文旅局的支持性意见。 | 2027 | 2029 | 3.5 | 中广核湖北通山风力发电有限公司 |
| 52 | 北控湖北通山杨芳林100MWp农光互补项目 | 续建 | 通山县 | 项目总装机10万千瓦。 | 装机规模205MW，配套建设60MW/120MWh化学储能电站，于2021年10月16日纳规，2021年底开工，2023年11月，受国家环境部长江流域督察局指出项目位于寺口水库饮用水源地二级保护区，存在潜在环境影响，要求停工整改。当前需重点解决环保合规性问题，确保整改方案通过审查并实现复工。 | 2021 | 2027 | 5.5 | 通山北控光伏科技有限公司 |
| 53 | 北控湖北通山晓泉105MWp农光互补项目 | 续建 | 通山县 | 项目总装机10.5万千瓦。 |  | 2021 | 2027 | 5.5 | 通山北控光伏科技有限公司 |
| 54 | 通山县整县屋顶分布式光伏项目 | 新建 | 通山县 | 利用党政机关、学校、南林工业园等国有产权屋顶建设100MW屋顶分布式光伏。 | 受制于我县电网接入能力，该项目目前处于前期谋划项目，待闯王220kv变电站建成，具备接入条件后将迅速启动该项目。 | 2027 | 2028 | 5 | 待定 |
| 储能 |  |  |  | 9个 |  |  |  | 55.3 |  |
| 55 | 凤凰工业园50MW/200MWh独立储能项目 | 新建 | 咸安区 | 项目占地面积约25亩，建设规模为50MW/200MWh独立储能电站创新示范项目，储能设备采用50MW/200MWh磷酸铁锂储能系统技术，主要建设内容有储能电池组、电气控制系统以及办公楼等基础建设。 | 项目已备案并对选址初步选定，已征求10家职能部门意见，国网省公司已完成接入校核，并将本项目纳规入库。 | 2026 | 2027 | 2.5 | 星源能投控股（江苏）有限公司 |
| 56 | 湖北新能源咸宁市咸安区横沟桥100MW/200MWh电网侧独立储能项目 | 谋划 | 咸安区 | 项目规划占地约20亩，新建规模100MW/200MWh电网侧独立储能项目（含升压站）及配套设施 | 项目已备案。 | 2027 | 2028 | 1.6 | 湖北省新能源有限公司 |
| 57 | 200MW/400MWh储能电站项目 | 新建 | 嘉鱼县 | 新建220MW/401MWh（含200MW/400MWh磷酸铁锂电池+20MW/1MWh飞轮储能）的电网侧混合储能电站项目，包括升压站、变电站、储能站及其他配套设施。项目总投资6.5亿元，其中固定资产投资6亿元。 | 项目已选址 | 2026 | 2028 | 6.5 | 鹏辉力赫（天津）能源科技有限公司 |
| 58 | 中能新合多能互补储能电站项目 | 新建 | 嘉鱼县 | 新建1套200MW多能互补储能系统。拟建设厂房及综合用房约20000平方米，建筑物及构筑物总用地面积183000平方米。整套系统发电功率为200MW，储能总量为1600MWh。年储发电利用小时数约7920小时，年储发电量约15.84亿度电。 | 项目已完成公司注册、固定资产投资备案证、税务登记、银行开户等前期工作，目前中能公司正在办理并网接入意见，9月2日，开发区配合提供了相应接入手续 | 2026 | 2028 | 16 | 中能新合有限公司 |
| 59 | 华润赤壁神山 100MW/200MWh 集中式（共享式）储能电站 | 新建 | 赤壁市 | 项目规划容量100MW/200MWh，位于湖北省赤壁市神山镇。拟建设一座集中式（共享式）储能电站，配套安装储能单元、1座110kV升压站（含运行管理中心）及1条110kV送出线路。 | 正在开展项目前期技术论证及可行性研究工作 | 2027 | 2028 | 4 | 华润新能源（赤壁）有限公司 |
| 60 | 电网侧混合储能电站项目 | 新建 | 通城县 | 新建220MW/401MWh（含200MW/400MWh磷酸铁锂电池+20MW/1MWh飞轮储能）的电网侧混合储能电站项目，投资内容包含升压站、变压站、储能站及其他配套设施等。 | 已和政府签订合作协议 | 2026 | 2029 | 6.4 | 鹏辉电能有限公司 |
| 61 | 运达储能电站项目 | 新建 | 崇阳县 | 建设80MW/320MWh的全钒液流共享储能电站两座（含升压站建设） | 前期规划 | 2026 | 2027 | 10 | 运达能源科技集团股份有限公司 |
| 62 | 中广核14MW/28MWh集中式储能电站 | 新建 | 崇阳县 | 新建规模14MW/28MWh集中式储能电站项目以及相关配套设施。 | 前期规划 | 2026 | 2027 | 0.3 | 中广核新能源湖北有限公司 |
| 63 | 威昱400MW/800MWh 新型独立共享储能电站项目 | 新建 | 通山县 | 一期计划建设200MW/400MWh储能电站，包括储能电池、储能变流器、能量管理系统、电池管理系统、升压站等关键设备及必要的办公用房。二期建设200MW/400MWh储能电站。 | 已经完成了项目初步选址，项目选址不涉及生态红线、天然林、公益林、基本农田，已经通过了我县招商引资联审联批，县政府与项目业主签订了投资合作协议。 | 2026 | 2027 | 8 | 威昱能源有限公司 |
| 地热 |  |  |  | 1个 |  |  |  | 1.5 |  |
| 64 | 嘉鱼县石泉地热管道建设项目 | 续建 | 嘉鱼县 | 从高铁岭镇地热井口铺设管道至县内文旅项目，总长约80公里，并配套相应泵房、闸阀井和管理用房等。 |  | 2025 | 2026 | 1.5 | 县城投公司 |
| 零碳园区/源网荷储一体化 |  |  |  | 2个 |  |  |  | 32 |  |
| 65 | 金盛兰源网荷储一体化项目 | 新建 | 嘉鱼县 | 规划金盛兰源网荷储一体化项目总投资约 20 亿元，其中，风电装机 30 万千瓦或风电装机 15 万千瓦加光伏装机 30万千瓦，配套储能装机 60MW/120MWh。 | 已签约 | 2026 | 2027 | 20 | 湖北能源综合能源投资有限公司 |
| 66 | 咸安零碳园区项目 | 新建 | 咸安区 | 主要在咸安经济开发区智能装备孵化园，咸安东湖高新产业园，咸安经济开发区铝基材循环产业园等产业园区建设分布式光伏、储能系统及智能微电网。分布式光伏300MW，用户侧储能150MW | 正在开展前期工作 | 2027 | 2030 | 12 | 咸宁长能新能源有限公司 |
| 绿电直连 |  |  |  | 4个 |  |  |  | 11 |  |
| 67 | 咸宁汇美达绿电直连项目 | 新建 | 咸安区 | 未确定供电方案的新增负荷，配套建设通过直连线路供电的新能源。规划建设5MW风力发电项目，用户侧储能1MW | 正在与企业对接，编制供电接入方案 | 2027 | 2030 | 1 | 咸宁长能新能源有限公司 |
| 68 | 楚能新能源电池智能制造基地绿电直连项目 | 新建 | 咸安区 | 未确定供电方案的新增负荷，配套建设通过直连线路供电的新能源。规划建设50MW风力发电项目，用户侧储能5MW/10MWh。 | 正在开展前期工作 | 2027 | 2030 | 3 | 咸宁长能新能源有限公司 |
| 69 | 咸宁联通1000p超算中心绿电直连项目 | 新建 | 咸安区 | 未确定供电方案的新增负荷，配套建设通过直连线路供电的新能源。规划建设5MW光伏发电项目，用户侧储能1MW/2MWh。 | 正在开展前期工作 | 2027 | 2030 | 1 | 咸宁长能新能源有限公司 |
| 70 | 华润赤壁维达力绿电直连项目 | 新建 | 赤壁市 | 建设10万千瓦风力发电项目，配套建设10%比例的储能设施（容量1万千瓦/2万千瓦时），直连线路5公里。 | 正在开展前期工作 | 2026 | 2027 | 6 | 华润新能源（赤壁）有限公司 |
| 生物质及热电联产 |  |  |  | 5个 |  |  |  | 18.4 |  |
| 71 | 咸宁市中德环保二期 | 新建 | 咸安区 | 日处理垃圾约400吨，装机容量0.9万千瓦 | 正在开展前期工作 | 2027 | 2030 | 3 | 咸宁市中德环保电力有限公司 |
| 72 | 咸安凤凰工业园热电联产项目 | 新建 | 咸安区 | 建成2×12MW生物质热电联产项目，总装机容量2.4万千瓦。 | 正在开展前期工作 | 2027 | 2030 | 5 | 咸安经济开发区 |
| 73 | 蓝焰生物质热解联产联供项目 | 新建 | 咸宁高新区 | 用地约50亩，年处理农林废弃物11万吨、年产生生物质燃气1100万㎡、生物质炭1.2万吨、生物质焦油1900吨，可减排二氧化碳14万吨，减排二氧化硫1200吨。 | 正在开展前期工作 | 2026 | 2027 | 3 | 武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司 |
| 74 | 生物智能供热项目 | 新建 | 嘉鱼县 | 项目位于武汉新港潘湾工业园，计划投资1.4亿元，拟建设一座生物质锅炉能源站及配套管网，为园区用热企业集中供热，项目一次规划，结合园区热负荷增长情况分期建设。一期拟建设一座2台25t/h的生物质锅炉及其配套设施的能源站，同步建设一套全长约2.5km的智慧热网，二期拟建设一座2套额定蒸发量为35t/h生物质锅炉及配套设施，同步建设全长约12.5km的供热管道。项目建成后，预计年供热能力约50万吨蒸汽，销售收入约1.3亿元，年缴税约850万元。 | 正在开展前期工作 | 2026 | 2028 | 1.4 | 德威节能集团有限公司 |
| 75 | 园区热电联产项目 | 新建 | 通城县 | 项目建设规模为配置3台260t/h高温超高压循环流化床锅炉（2用1备）+2台30MW抽背式汽轮发电机组，建设内容为热力系统、燃烧系统、燃料供应系统、除灰渣系统、水处理系统，供水系统，电气系统、热工控制系统、附属生产工程、脱硝工程、附属配套工程等。 | 正在开展前期工作 | 2026 | 2027 | 6 | 通城经开投资集团有限公司 |
| 充电基础设施 |  |  |  | 9个 |  |  |  | 64.5 |  |
| 76 | 咸安区充电基础设施建设项目 | 续建 | 咸安区 | 充电基础设施实现具备条件的城市居住区、城市办公区和“三中心”、城市公共停车场站、城市运转专用场站、A级以上旅游景区、高速公路服务区全覆盖，公共快充站县区全覆盖、公共充电站乡镇全覆盖。 | 已完成部分小区及行政事业单位公共充电设施建设。 | 2026 | 2030 | 3 | 咸安区源通出租车有限责任公司 |
| 77 | 咸宁绿电交通项目 | 续建 | 咸安区 | 项目用地面积预计53.8亩，主要建设6个站点，充换电站17座，单座站建筑面积约200平方米，新建17台箱式变压器，单座站建设4—7台320kW充电架载机。根据咸宁现有重卡市场保有量以及预估未来场景需求，拟在市内适当超前布局充换电设施，实现咸安重卡绿电交通布局。 | 前期已在汀泗桥镇和贺胜桥镇、双溪桥镇各分别投入运行1个充换电站。拟着手温泉街道站点建设，正在洽谈泉塘建设地块。 | 2024 | 2027 | 2.8 | 咸宁焕电科技有限公司 |
| 78 | 全县充电基础设施建设项目 | 新建 | 嘉鱼县 | 2024年，加快建成全县农村充电网络主要节点架构，优先推进经济强村、人口大村、交通节点村、旅游名村的充电设施建设。2025年，以高速出入口、关键交通节点充电设施建设为主。2026年，对国省干道沿线充电设施进行加密优化，形成充电及时高效、出行保障有力的公路沿线充电网络，三年累计建成271个充电桩。嘉鱼县域13座公共停车场新建195座充电桩 | 已纳入湖北省嘉鱼县农村充电基础设施建设方案 | 2025 | 2026 | 0.7 | 交建集团、城投公司、交通局 |
| 79 | 宁德时代零碳城市项目 | 谋划 | 嘉鱼县 | 建设新能源公共交通快充电池换电站，打造光充储一体化网络，建设低空交通锂电配套产业，构建“源网荷储”智慧能源体系，共建零碳文旅场景。 | 正在开展前期工作 | 2026 | 2030 | 50 | 时代骐骥新能源科技（咸宁）有限公司 |
| 80 | 充电桩建设 | 新建 | 赤壁市 | 新建650个60kW直流充电桩，50个7kW交流充电桩，5个120kW直流充电，4个V2G型120kW直流充电桩，建设停车位罩棚10872m，配套干粉灭火器 353个、投光灯1233盏、监控摄像头436个、63套供配电及监控等配套设施，安装1200.00m面积的光伏板及645.00kwh容量储能站等配套设施，在32个小区建设电动车充电桩共53套。 | 建成并运营73个充电站点，配备充电桩351台、合计401个充电接口，其中直流充电桩161台（246枪）、交流充电桩140台（155枪） | 2023 | 2026 | 0.98 | 赤壁市科信局 |
| 81 | 赤壁市光充储一体化建设 | 新建 | 赤壁市 | 拟对现有城区48个停⻋场进行升级改造，建设光充储一体化（充换）电站，配置光伏、储能，按照⻋位数配置充电桩，满足日益增⻓的新能源汽⻋充电需求，计划建成48 个充换电站 | 赤强驾校项目整体已完成约60%。待项目资金到位后立即启动政务中心、图书馆、龙翔山停车场等站点的光充储一体化改造工作 | 2025 | 2026 | 1.37 | 赤壁城发智慧停车运营管理有限公司 |
| 82 | 赤壁市充放储一体化项目 | 新建 | 赤壁市 | 新建 460 个 480kW 液冷直流充电桩，300 个 7kW 交流充电桩，60 个 V2G 型 120kW 直流充电桩；建设停车位罩棚15,000 ㎡，配套水基灭火器 500 个、投光灯 1,200 盏、监控摄像头 450 个、供配电系统 62 套；安装 12,000 ㎡面积的光伏板，总装机容量 2.72MWp，安装 10 套装机容量 1,000kWh的储能站。 | 前期手续已经全部办理完成，准备进行招投标。 | 2025 | 2027 | 2.4 | 赤壁市科信局 |
| 83 | 崇阳县城市综合停车充电基础设施建设项目 | 新建 | 崇阳县 | 建设充电站228座，充电桩2388个，购置新能源纯电动公交车178台，配套建设电力工程、雨棚、监控等辅助设施。 | 前期规划 | 2024 | 2027 | 2.68 | 崇阳瑞阳交通投资集团有限责任公司 |
| 84 | 通山县县域充换电设施补短板试点县项目 | 续建 | 通山县 | 项目覆盖县域内重点村镇及周边地区，计划新建充电站23座及相关配套设施，应用场景涵盖交通综合服务站、邮政快递站点、农村物流节点、“四好农村路”沿线、3A级及以下旅游景区等。 | 项目于2025年8月开工，建设周期为36个月。 | 2025 | 2027 | 0.57 | 湖北嘉畅分布式交流充电桩有限公司 |
| 油气 |  |  |  | 13个 |  |  |  | 51.825 |  |
| 85 | 中铁加仑咸宁市LNG铁路接储销物流产业园项目 | 续建 | 咸宁高新区 | 规划用地500亩LNG储备仓储物流园，LNG储气规模9600万立方米。1000台标准LNG集装箱、10万立方米的LNG铁路接卸调峰储备仓储的LNG铁路接卸调峰储备仓储物流园区、LNG物流货场、配套设施、办公区以及LNG接储销系统及自动化工程系统等。 |  | 2026 | 2027 | 25 | 加仑中铁液化天然气物流（湖北）有限公司 |
| 86 | 咸安区仪长原油管道外迁项目 | 谋划 | 咸安区 | 仪长原油管道始建于2005年，经过咸安区双溪桥镇、横沟桥镇、官埠桥镇、向阳湖镇和汀泗桥镇，全长约40千米。制约城市发展，目前已经形成人员密集型高后果区和环境敏感型高后果区，存在较大安全生产和环境污染风险。拟将该管道外迁至城区以外，改迁距离约30千米。 | 开展前期工作 | 2027 | 2028 | 5.5 | 地方政府（国家管网） |
| 87 | 咸安区兰郑长成品油管道外迁项目 | 谋划 | 咸安区 | 兰郑长成品油管道始建于2008年，管径508mm，经过咸安区贺胜桥镇、横沟桥镇、官埠桥镇、向阳湖镇和汀泗桥镇，全长约33.5千米。制约城市发展，在城区有门分输（下载）站一座。目前已经形成人员密集型高后果区和环境敏感型高后果区，存在较大安全生产和环境污染风险。拟将该管道外迁至城区以外，改迁距离约20千米。 | 开展前期工作 | 2027 | 2028 | 5.5 | 地方政府（国家管网） |
| 88 | 嘉鱼县“武赤线”天然气管道搬迁改造工程 | 新建 | 嘉鱼县 | 将天然气管道“武赤线”新街至官桥石鼓岭段（城区段）迁改到武深高速外围，线路长度约20千米；将“武赤线”嘉鱼分输站（东湖学院北门）搬迁到武深高速外围；将华润燃气门站（东湖学院北门）搬迁至武深高速外围。 | 开展前期工作 | 2026 | 2028 | 6.7 | 嘉鱼县住建局 |
| 89 | 通城“西北三镇”天然气项目 | 新建 | 通城县 | 第一期从双龙路延伸建设至石南镇研磨产业园，为原供气用户玉立公司等工业用户供气；第二期建设至药姑山产业园和大坪工业园管线延伸，为后期园区发展的工业用户供气，石南镇中压管道DE200约12公里，大坪乡、北港镇中压管道DE200约12公里及其他配套支线等。 | 完成项目备案 | 2026 | 2028 | 2 | 通城天然气有限公司 |
| 90 | 通山县天然气接收门站工程及南三县长输管线连接线工程 | 新建 | 通山县 | 新建一座输气能力为2.5万㎡/h的门站、DN250次高压输气管道约17.5公里、 DN250中压输气管道15公里，分输站至门站DN200输气管道约200米及相关配套设施。 | 项目于2025年11月开工，建设周期为24个月 | 2025 | 2027 | 0.6 | 通山城发燃气有限公司 |
| 91 | 崇阳县天然气接收门站工程及南三县长输管线连接线工程 | 新建 | 崇阳县 | 1.征地6亩，建设崇阳县接收门站及储配站1座； 2.南三县长输管线连接线中压管网15km，管径DN300； 3.智慧燃气系统建设。 | 开展前期工作 | 2025 | 2027 | 1.3 | 中燃（崇阳）燃气发展有限公司 |
| 92 | 崇阳县市政燃气管网建设项目（一期） | 新建 | 崇阳县 | 更新改造市政燃气管53km，建设发展大道、产业大道、丰日大道、光彩大道、下津大道、新白泉大桥沿线、天城大道、桃溪大道、仪表路、香山大道、电力大道、武长街、金城大道及精武大道沿线延伸路段。 | 开展前期工作 | 2026 | 2027 | 0.954 | 中燃（崇阳）燃气发展有限公司 |
| 93 | 崇阳县城区居民“瓶改管”改造工程项目（一期） | 新建 | 崇阳县 | 2025年度崇阳县城区居民“瓶改管”改造3750户，非居民“瓶改管”改造520户，及安装燃气安全装置。 | 开展前期工作 | 2026 | 2027 | 0.531 | 中燃（崇阳）燃气发展有限公司 |
| 94 | 崇阳县城市燃气管道设施老化改造更新项目 | 新建 | 崇阳县 | 改造居民用户燃气立管92670m，入户管46335m、钢塑转换改造2670根，调压箱140台、调压柜30台，远传监测设备170台，阀门井35个，穿墙套管更换50000根，燃气埋地管道75km，燃气架空管道33km。 | 开展前期工作 | 2026 | 2027 | 1.275 | 中燃（崇阳）燃气发展有限公司 |
| 95 | 崇阳县市政燃气管网建设项目（二期） | 新建 | 崇阳县 | 更新改造市政燃气管59km，建设崇阳县丰日大道、武长街、天城大道（穿越浪口大桥）、人民大道、香山大道（交叉口至武深高速路段）、崇青大道、崇阳大道、沿河大道、电力大道及仪表路沿线延伸路段。 | 开展前期工作 | 2027 | 2029 | 1.062 | 中燃（崇阳）燃气发展有限公司 |
| 96 | 崇阳县城区居民“瓶改管”改造工程项目（二期） | 新建 | 崇阳县 | 2026年度崇阳县城区居民“瓶改管”改造5430户，非居民“瓶改管”改造340户。 | 开展前期工作 | 2027 | 2029 | 0.645 | 中燃（崇阳）燃气发展有限公司 |
| 97 | 崇阳县城区居民“瓶改管”改造工程项目（三期） | 新建 | 崇阳县 | 2027年度崇阳县城区居民“瓶改管”改造3190户；白霓古桥社区瓶装气用户改造800户，路口社区瓶装气用户改造380户，石城社区瓶装气用户改造570户，沙坪凤岭社区瓶装气用户改造350户，肖岭社区瓶装气用户改造410户，青山社区瓶装气用户改造280户，桂花社区瓶装气用户改造350户，铜钟社区瓶装气用户改造410户，非居民“瓶改管”改造280户。 | 开展前期工作 | 2027 | 2029 | 0.758 | 中燃（崇阳）燃气发展有限公司 |
| 能源装备制造 |  |  |  | 13个 |  |  |  | 279 |  |
| 98 | 湖北瑞能新能源科技有限公司换电设施与储能设备生产基地项目 | 续建 | 咸宁高新区 | 新建新能源汽车换电设施与储能设备生产基地，企业计划将湖南产线转移至咸宁，建设具备规模效应的生产基地，拟用地250亩。 | 已沟通企业方，初步确认项目计划。 | 2026 | 2027 | 10 | 湖南晶能新能源科技有限公司 |
| 99 | 鹏辉电储能项目 | 谋划 | 咸宁高新区 | 储能电池和电储能系统生产基地 | 已沟通企业方，初步确认企业计划拿地60亩建设生产基地 | 2026 | 2027 | 5 | 鹏辉力赫（天津）能源科技有限公司 |
| 100 | 氢时代氢能无人机全产业链 | 谋划 | 咸宁高新区 | 用地面积150亩，新建氢时代氢能无人机全产业链项目。其中一期投资3亿元，用地面积50亩，新建电机、碳纤维复合材料、固态电池等产线。项目建成投产后，年产值不低于4亿元，年税收不低于2400万元。二期投资7亿元，用地面积100亩，新建飞行控制和氢动力、液氢罐、氢能重型无人机（载重200kg）整机组装、（载重40kg）组装等产线。 | 正在开展前期工作 | 2026 | 2027 | 10 | 深圳氢时代新能源科技有限公司 |
| 101 | 京能储能设备和光伏储能装置项目 | 谋划 | 咸宁高新区 | 计划用地面积250亩，总建筑面积150000平方米，布局电动汽车充电、 换电设备生产及数字化储能微电网配套业务，建设数字化智能产业集群总制造基地。 | 正在开展前期工作 | 2026 | 2028 | 15 | 京能新能源科技有限公司 |
| 102 | 氨能发动机喷射系统生产线 | 谋划 | 咸宁高新区 | 规划年生产1500套氨能发动机喷射系统，同时启动零部件畅销考核/测试评价中心和发动机性能试验。 | 正在开展前期工作 | 2026 | 2027 | 0.7 | 合肥氢聚科技有限公司 |
| 103 | 咸宁城乡智慧物流产业园项目 | 谋划 | 咸安区 | 建设全流程智能仓储，数字化运输调度中心，跨境物流智能枢纽，车辆物流装备服务，充电桩和货车充换电站，光伏、储能、制氢加氢站，金融与技术研发。 | 正在开展前期工作 | 2027 | 2030 | 10 | 香城资产公司+中国南山集团 |
| 104 | 新能源船舶制造产业基地建设项目 | 谋划 | 咸安区 | 该项目位于横沟桥镇群力工业园内，占地面积60亩，依托现有15000平方米钢结构厂房，生产纯氨燃料内燃机以及小型钢制、铝制新能源船舶。 | 正在开展前期工作 | 2026 | 2028 | 2.3 | 武汉楚雄建桥工程有限公司 |
| 105 | 350MW抽水蓄能同步变极变速机组成套设备制造项目 | 谋划 | 咸安区 | 该项目规划配置4套单机容量350MW的抽水蓄能同步变极变速机组，总装机容量1400MW。项目采用双速凸极同步电机和双速水泵水轮机技术，相较传统的抽水蓄能单速机组，不依赖复杂控制（变频）系统，属国际领先水平，可极大地提升水泵水轮机的运行稳定和效率。 | 正在开展前期工作 | 2027 | 2030 | 8 | 湖北华博天发实业有限公司 |
| 106 | 宁德时代动力+储能电池生产回收项目 | 谋划 | 嘉鱼县 | 在赤壁高新区布局“动力电池+储能电池”生产线，主要生产动力及储能锂电池，涵盖电芯制造、锂电材料、电池回收等全产业链环节，规划总产能15GWh。 | 正在开展前期工作 | 2028 | 2030 | 100 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 107 | 纳（锂）电池pack项目 | 谋划 | 通城县 | 项目拟用地500亩，总建筑面积448502平方米，分三期建设。主要建设厂房及仓库、研发办公楼、宿舍、组装及生产车间、原料及成品仓库车间、研发试验等，购买固态钠（锂）电池生产机械设备1600台套，建设23GWh电芯及23GW电池模组生产线。 | 已和政府签订合作协议 | 2026年 | 2027年 | 68 | 晟雄新能源（湖北）有限公司 |
| 108 | 新能源电池材料项目 | 谋划 | 通城县 | 该项目由新阳润竹（湖北）能源科技有限公司投资。项目计划总投资约25亿元，占地面积200亩，建设正极材料、负极材料生产线各2条，电池隔膜生产车间2万㎡，配套建设电池材料研发中心和中试基地，年产值预计40亿元。 | 已和政府签订合作协议 | 2025年 | 2027年 | 20 | 新阳润竹（湖北）能源科技有限公司 |
| 109 | 全钒液流储能系统整装基地 | 谋划 | 崇阳县 | 一期用地60亩，计划投资2亿元，主要建设设计年产能1GWh全钒液流储能成套设备生产基地；二期用地60亩，计划投资2亿元，主要建设包括电解液、电堆、储液罐、循环模块、控制系统等储能装备供应链产业项目。 | 前期规划 | 2026 | 2030 | 4 | 运达智储科技（河北）有限公司 |
| 110 | 新型锂电芯和全硅负极材料项目 | 谋划 | 崇阳县 | 占地200亩，建设年产2GWH新型锂电芯+2万吨全硅负极材料生产线 | 前期规划 | 2026 | 2027 | 26 | 上谷智造（咸宁）科技有限公司 |
| 电网 |  |  |  | 63个 |  |  |  | 54.48 |  |
| 111 | 湖北咸宁高新银桂路110KV变电站主变扩建工程 | 谋划 | 高新区 | 扩建主变1台，容量50兆伏安 | - | 2027 | 2028 | 0.14 | 咸宁供电公司 |
| 112 | 湖北咸宁高新傅桥110kV变电站扩建工程 | 谋划 | 高新区 | 扩建主变1台，容量50兆伏安 | - | 2028 | 2029 | 0.14 | 咸宁供电公司 |
| 113 | 湖北咸宁高新潜山110kV变电站主变扩建工程 | 谋划 | 高新区 | 扩建主变1台，容量50兆伏安；新建10千伏间隔12个 | - | 2028 | 2029 | 0.14 | 咸宁供电公司 |
| 114 | 湖北咸宁高新区彭家庄110kV输变电工程 | 谋划 | 高新区 | 新建主变2台，容量100兆伏安；新建架空线路2条，长度14.4千米；新建10千伏间隔24个 | - | 2029 | 2030 | 0.15 | 咸宁供电公司 |
| 115 | 咸宁蒋家洞220千伏主变扩建工程 | 谋划 | 咸安区 | 扩建主变1台，容量180兆伏安，新建线路14.8公里 | 规划 | 2027 | 2027 | 0.56 | 咸宁供电公司 |
| 116 | 湖北咸宁咸安渔水路110kV输变电工程 | 续建 | 咸安区 | 新建主变2台，容量100兆伏安；新建架空线路2条，长度9.1千米；新建电缆线路长度0.97千米；新建10千伏间隔24个 | 在建 | 2025 | 2026 | 1.05 | 咸宁供电公司 |
| 117 | 湖北咸宁咸安滨湖110kV输变电工程 | 谋划 | 咸安区 | 新建主变2台，容量100兆伏安；新建架空线路2条，长度18.2千米；新建电缆线路1条，长度8.28千米；新建10千伏间隔24个 | 可研 | 2027 | 2028 | 1.52 | 咸宁供电公司 |
| 118 | 湖北咸宁咸安梓山湖110kV变电站扩建工程 | 谋划 | 咸安区 | 扩建主变1台，容量50兆伏安；新建10千伏间隔12个 | - | 2029 | 2030 | 0.03 | 咸宁供电公司 |
| 119 | 湖北咸宁咸安35kV横高南线综合改造工程 | 谋划 | 咸安区 | 改造架空线路1条，长度13千米 | - | 2027 | 2028 | 0.09 | 咸宁供电公司 |
| 120 | 湖北咸宁咸安麻塘35kV变电站主变扩建工程 | 谋划 | 咸安区 | 扩建主变1台，容量10兆伏安；新建架空线路1条，长度9千米；新建10千伏间隔6个 | - | 2026 | 2027 | 0.11 | 咸宁供电公司 |
| 121 | 湖北咸宁咸安朱家湾－花纹35kV线路新建工程 | 谋划 | 咸安区 | 新建架空线路1条，长度12千米 | - | 2027 | 2028 | 0.08 | 咸宁供电公司 |
| 122 | 咸宁官庄220千伏输变电工程 | 谋划 | 赤壁市 | 新增主变2台，容量2×180兆伏安，新建线路57.9公里 | 规划 | 2027 | 2028 | 2.75 | 咸宁供电公司 |
| 123 | 咸宁赤壁－鹿门220千伏线路新建工程 | 谋划 | 赤壁市 | 新建线路30公里 | 规划 | 2030 | 2030 | 0.66 | 咸宁供电公司 |
| 124 | 湖北咸宁赤壁蒲圻110kV变电站1#主变增容工程（2026年开工） | 谋划 | 赤壁市 | 增容主变1台，容量50兆伏安 | 可研 | 2025 | 2026 | 0.53 | 咸宁供电公司 |
| 125 | 湖北咸宁赤壁丰才110kV变电站主变扩建工程 | 谋划 | 赤壁市 | 扩建主变1台，容量50兆伏安；新建架空线路2条，长度7.2千米；新建10千伏间隔12个 | - | 2027 | 2028 | 0.21 | 咸宁供电公司 |
| 126 | 湖北咸宁赤壁官庄220kV变电站配套110kV送出工程 | 谋划 | 赤壁市 | 新建架空线路6条，长度59千米 | - | 2026 | 2027 | 0.65 | 咸宁供电公司 |
| 127 | 湖北咸宁赤壁35kV余家桥变主变扩建工程 | 谋划 | 赤壁市 | 扩建主变1台，容量10兆伏安；新建10千伏间隔6个 | - | 2026 | 2027 | 0.04 | 咸宁供电公司 |
| 128 | 湖北咸宁赤壁赵李桥－新店35kV线路改造工程 | 谋划 | 赤壁市 | 改造架空线路1条，长度12.13千米 | - | 2028 | 2029 | 0.08 | 咸宁供电公司 |
| 129 | 湖北咸宁赤壁黄沙35kV输变电工程 | 谋划 | 赤壁市 | 新建主变1台，容量10兆伏安；新建架空线路2条，长度20千米；新建10千伏间隔6个 | - | 2027 | 2028 | 0.34 | 咸宁供电公司 |
| 130 | 咸宁肖家洲220千伏输变电工程 | 谋划 | 嘉鱼县 | 新增主变2台，容量2×180兆伏安，新建线路67公里 | 规划 | 2029 | 2030 | 3.01 | 咸宁供电公司 |
| 131 | 湖北咸宁嘉鱼花石110kV变电站主变扩建工程 | 新建 | 嘉鱼县 | 扩建主变1台，容量50兆伏安 | 在建 | 2025 | 2026 | 0.27 | 咸宁供电公司 |
| 132 | 湖北咸宁嘉鱼茶庵岭至砂子岭π入花石变110kV线路工程 | 新建 | 嘉鱼县 | 新建架空线路2条，长度26.69千米 | 在建 | 2025 | 2026 | 0.54 | 咸宁供电公司 |
| 133 | 湖北咸宁嘉鱼北门110kV输变电工程 | 新建 | 嘉鱼县 | 新建主变2台，容量100兆伏安；新建架空线路2条，长度10.4千米；新建电缆线路1条，长度0.465千米；新建10千伏间隔24个 | 可研 | 2026 | 2027 | 0.92 | 咸宁供电公司 |
| 134 | 湖北咸宁嘉鱼220kV肖家洲变110kV配套工程 | 谋划 | 嘉鱼县 | 新建架空线路3条，长度29千米 | - | 2028 | 2029 | 0.32 | 咸宁供电公司 |
| 135 | 湖北咸宁嘉鱼港东110kV变电站主变扩建工程 | 谋划 | 嘉鱼县 | 扩建主变1台，容量50兆伏安；新建10千伏间隔12个 | - | 2028 | 2029 | 0.14 | 咸宁供电公司 |
| 136 | 湖北咸宁嘉鱼宝塔-潘湾110kV线路改造工程 | 谋划 | 嘉鱼县 | 改造架空线路1条，长度21.9千米 | 可研 | 2026 | 2027 | 0.30 | 咸宁供电公司 |
| 137 | 湖北咸宁嘉鱼35kV聂家湖变电站35kV#2主变扩建工程 | 续建 | 嘉鱼县 | 扩建主变1台，容量20兆伏安；新建架空线路1条，长度11.6千米；新建10千伏间隔6个 | 在建 | 2025 | 2026 | 0.24 | 咸宁供电公司 |
| 138 | 湖北咸宁嘉鱼35kV渡普变电站35kV渡#1主变增容工程 | 谋划 | 嘉鱼县 | 增容主变1台，容量20兆伏安 | - | 2026 | 2027 | 0.04 | 咸宁供电公司 |
| 139 | 湖北咸宁崇阳浮桥110kV输变电工程 | 谋划 | 崇阳县 | 新建主变2台，容量100兆伏安；新建架空线路2条，长度8千米；新建10千伏间隔24个 | - | 2029 | 2030 | 0.14 | 咸宁供电公司 |
| 140 | 湖北咸宁崇阳阮新110kV变电站主变扩建工程 | 谋划 | 崇阳县 | 扩建主变1台，容量50兆伏安；新建10千伏间隔12个 | - | 2027 | 2028 | 0.14 | 咸宁供电公司 |
| 141 | 湖北咸宁崇阳月亮山110kV变电站主变扩建工程 | 谋划 | 崇阳县 | 扩建主变1台，容量31.5兆伏安；新建10千伏间隔12个 | - | 2028 | 2029 | 0.14 | 咸宁供电公司 |
| 142 | 湖北咸宁崇阳桂花泉-菖蒲35kV线路新建工程 | 续建 | 崇阳县 | 新建架空线路1条，长度11.8千米；新建电缆线路长度0.2千米 | 在建 | 2025 | 2026 | 0.15 | 咸宁供电公司 |
| 143 | 湖北咸宁崇阳白霓-梅花35kV线路新建工程 | 谋划 | 崇阳县 | 新建架空线路1条，长度12千米 | - | 2026 | 2027 | 0.08 | 咸宁供电公司 |
| 144 | 湖北咸宁崇阳月塘一回线35kV线路改造工程 | 谋划 | 崇阳县 | 改造架空线路1条，长度14.17千米 | - | 2026 | 2027 | 0.10 | 咸宁供电公司 |
| 145 | 湖北咸宁崇阳梅花35kV变电站扩建工程 | 谋划 | 崇阳县 | 扩建主变1台，容量10兆伏安；新建10千伏间隔6个 | - | 2029 | 2030 | 0.04 | 咸宁供电公司 |
| 146 | 湖北咸宁崇阳桂花泉35kV变电站扩建工程 | 谋划 | 崇阳县 | 扩建主变1台，容量10兆伏安；新建架空线路1条，长度12千米；新建10千伏间隔6个 | - | 2028 | 2029 | 0.13 | 咸宁供电公司 |
| 147 | 咸宁闯王220千伏输变电工程 | 谋划 | 通山县 | 新增主变2台，容量2×180兆伏安，新建线路72.9公里 | 规划 | 2028 | 2029 | 3.65 | 咸宁供电公司 |
| 148 | 湖北咸宁通山沙堤110kV输变电工程 | 续建 | 通山县 | 新建主变2台，容量100兆伏安；新建架空线路4条，长度11.4千米；新建10千伏间隔24个 | 在建 | 2025 | 2026 | 0.79 | 咸宁供电公司 |
| 149 | 湖北咸宁通山闯王220kV变电站配套110kV送出工程 | 谋划 | 通山县 | 新建架空线路5条，长度90.7千米 | 可研 | 2026 | 2027 | 1.12 | 咸宁供电公司 |
| 150 | 湖北咸宁通山洪港110kV变电站扩建工程 | 谋划 | 通山县 | 扩建主变1台，容量31.5兆伏安；新建10千伏间隔12个 | 可研 | 2026 | 2027 | 0.19 | 咸宁供电公司 |
| 151 | 湖北咸宁通山大畈110kV变电站扩建工程 | 谋划 | 通山县 | 扩建主变1台，容量31.5兆伏安；新建10千伏间隔12个 | - | 2026 | 2027 | 0.14 | 咸宁供电公司 |
| 152 | 湖北咸宁通山厦铺110kV输变电工程 | 谋划 | 通山县 | 新建主变1台，容量31.5兆伏安；新建架空线路2条，长度31.61千米；新建10千伏间隔12个 | - | 2027 | 2028 | 0.95 | 咸宁供电公司 |
| 153 | 湖北咸宁通山厦铺－刘家岭35kV线路改造工程 | 谋划 | 通山县 | 改造架空线路1条，长度16.88千米 | - | 2027 | 2028 | 0.12 | 咸宁供电公司 |
| 154 | 湖北咸宁通山洪港-杨林35kV线路改造工程 | 谋划 | 通山县 | 改造架空线路1条，长度15.72千米 | - | 2026 | 2027 | 0.11 | 咸宁供电公司 |
| 155 | 湖北咸宁通山株林35kV变电站主变扩建工程 | 谋划 | 通山县 | 扩建主变1台，容量10兆伏安；新建10千伏间隔6个 | - | 2027 | 2028 | 0.04 | 咸宁供电公司 |
| 156 | 湖北咸宁通山刘家岭35kV变电站1#主变增容工程 | 谋划 | 通山县 | 增容主变1台，容量10兆伏安；新建架空线路1条，长度2千米 | - | 2028 | 2029 | 0.06 | 咸宁供电公司 |
| 157 | 湖北咸宁通山慈口35kV变电站主变扩建工程 | 谋划 | 通山县 | 扩建主变1台，容量10兆伏安；新建架空线路1条，长度16.5千米；新建10千伏间隔6个 | - | 2026 | 2027 | 0.16 | 咸宁供电公司 |
| 158 | 湖北咸宁通山下泉35kV输变电工程 | 谋划 | 通山县 | 新建主变1台，容量6.3兆伏安；新建架空线路2条，长度27.1千米；新建10千伏间隔6个 | - | 2029 | 2030 | 0.04 | 咸宁供电公司 |
| 159 | 咸宁关刀220千伏输变电工程 | 谋划 | 通城县 | 新增主变2台，容量2×180兆伏安，新建线路26.4公里 | 规划 |  |  | 2.00 | 咸宁供电公司 |
| 160 | 湖北咸宁通城长垅110kV变电站扩建工程 | 续建 | 通城县 | 扩建主变1台，容量50兆伏安 | 在建 | 2025 | 2026 | 0.13 | 咸宁供电公司 |
| 161 | 湖北咸宁通城五里110kV输变电工程 | 谋划 | 通城县 | 新建主变2台，容量100兆伏安；新建架空线路2条，长度16.9千米；新建10千伏间隔24个 | 可研 | 2028 | 2029 | 0.96 | 咸宁供电公司 |
| 162 | 湖北咸宁通城油坊110kV变电站扩建工程 | 谋划 | 通城县 | 扩建主变1台，容量50兆伏安；新建10千伏间隔12个 | - | 2027 | 2028 | 0.14 | 咸宁供电公司 |
| 163 | 湖北咸宁通城樊牌110kV变电站扩建工程 | 谋划 | 通城县 | 扩建主变1台，容量50兆伏安；新建10千伏间隔12个 | - | 2026 | 2027 | 0.14 | 咸宁供电公司 |
| 164 | 湖北咸宁通城传宝岭110kV变电站扩建工程 | 谋划 | 通城县 | 扩建主变1台，容量31.5兆伏安；新建10千伏间隔12个 | - | 2027 | 2028 | 0.14 | 咸宁供电公司 |
| 165 | 湖北咸宁通城关刀220kV变电站110kV送出工程 | 谋划 | 通城县 | 新建架空线路4条，长度18千米 | - | 2029 | 2030 | 0.05 | 咸宁供电公司 |
| 166 | 湖北咸宁通城荻田35kV变电站扩建工程 | 续建 | 通城县 | 扩建主变1台，容量20兆伏安；新建架空线路1条，长度19.3千米 | 在建 | 2025 | 2026 | 0.28 | 咸宁供电公司 |
| 167 | 湖北咸宁通城大坪35kV变电站增容改造工程 | 谋划 | 通城县 | 增容主变1台，容量10兆伏安 | - | 2026 | 2027 | 0.04 | 咸宁供电公司 |
| 168 | 湖北咸宁通城盘石35kV输变电工程 | 谋划 | 通城县 | 新建主变2台，容量20兆伏安；新建架空线路2条，长度12千米；新建10千伏间隔12个 | - | 2026 | 2027 | 0.28 | 咸宁供电公司 |
| 169 | 湖北咸宁通城程凤35kV变电站扩建工程 | 谋划 | 通城县 | 扩建主变1台，容量10兆伏安；新建10千伏间隔6个 | - | 2026 | 2027 | 0.04 | 咸宁供电公司 |
| 170 | 湖北咸宁通城上坪35kV变电站扩建工程 | 谋划 | 通城县 | 扩建主变1台，容量10兆伏安；新建10千伏间隔6个 | - | 2027 | 2028 | 0.04 | 咸宁供电公司 |
| 171 | 通城县城市配电网基础设施更新改造项目 | 新建 | 通城县 | 在通城县目前已经建成的供电系统基础上，实施城区10kV中压配电网线路标准化改造60公里，实施35kV高压线路标准化改造10公里，扩建110KV配电变压器50台，升级改造智能配电表，优化用电信息采集系统。 | 正在实施阶段 | 2025 | 2027 | 5.20 | 通城城发隽辉新能源有限公司 |
| 172 | 通城县中低压农配网改造项目 | 新建 | 通城县 | 本项目建设内容为在通城县目前已经建成的供电系统基础上，改造10kV线路113公里，改造10kV配变350台，改造0.4kV线路420公里。 | 正在实施阶段 | 2025 | 2027 | 2.49 | 通城城发隽辉新能源有限公司 |
| 173 | 湖北咸宁10千伏配网项目工程 | 谋划 | 咸宁市 | - |  | 2026 | 2030 | 19.26 | 咸宁供电公司 |